|  |
| --- |
| 附件1**陕西省公路设计企业信用行为评定标准** |
| 评定内容 | 行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 备 注 |
| 投标行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSJ1） | 严重失信行为（行为代码GLSJ1-1） | GLSJ1-1-1 | 超越资质等级许可范围承揽工程 | 直接定为D级 |  |
| GLSJ1-1-2 | 出借资质，允许以本单位名义投标 | 直接定为D级 |  |
| GLSJ1-1-3 | 受让或租借资质，以他人名义投标 | 直接定为D级 |  |
| GLSJ1-1-4 | 与招标人或其他投标人串通投标 | 直接定为D级 |  |
| GLSJ1-1-5 | 资审申请文件或投标文件虚假 | 直接定为D级 |  |
| GLSJ1-1-6 | 因违反法律、法规、规章被禁止投标后，在禁止期内仍参与投标 | 直接定为D级；已为D级的，D级延期半年 |  |
| 其他失信行为（行为代码GLSJ1-2） | GLSJ1-2-1 | 中标人拒不按照招标文件要求提交履约保证金 | 10分/次 |  |
| GLSJ1-2-2 | 中标后无正当理由放弃中标 | 20分/次 |  |
| GLSJ1-2-3 | 未按时确认补遗书等招标人发出的通知 | 10分/次 |  |
| GLSJ1-2-4 | 无正当理由未在规定时间内签订合同 | 10分/次 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSJ2） | 严重失信行为（行为代码GLSJ2-1） | GLSJ2-1-1 | 因勘察设计原因造成重大质量或重大及以上安全事故 | 直接定为D级 |  |
| GLSJ2-1-2 | 将中标合同转包或违法分包 | 直接定为D级 |  |
| 人员到位（满分25，扣完为止。行为代码GLSJ2-2） | GLSJ2-2-1 | 投标书承诺的项目负责人未经同意更换 | 12分/人次 |  |
| GLSJ2-2-2 | 投标书承诺的其它专业负责人未经同意更换 | 6分/人次 |  |
| GLSJ2-2-3 | 设计人员不具备相应执业资格条件 | 5分/人次 |  |
| GLSJ2-2-4 | 投标书承诺的施工期设计代表未经同意更换 | 6分/人次 |  |
| GLSJ2-2-5 | 施工期设计代表因自身过失原因被更换 | 12分/人次 |  |
| 进度管理（满分15，扣完为止。行为代码GLSJ2-3） | GLSJ2-3-1 | 因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果 | 12分/次 |  |
| GLSJ2-3-2 | 因自身原因未按合同约定开展外业工作或因自身原因提交外业成果的时间不满足合同规定或设计要求 | 10分/次 |  |
| GLSJ2-3-3 | 因勘察设计进度原因，引起项目推迟开工 | 10分/次 |  |
| GLSJ2-3-4 | 因后期服务原因，引起工期延误 | 10分/次 |  |
| GLSJ2-3-5 | 因自身原因未按时参加交（竣）工验收或工程质量事故分析 | 6分/次 |  |
| 成果质量（满分30，扣完为止。行为代码GLSJ2-4） | GLSJ2-4-1 | 因勘察设计原因引起较大质量问题或较大安全事故 | 20分/次 |  |
| GLSJ2-4-2 | 因勘察设计原因引起一般质量问题或一般安全事故 | 13分/次 |  |
| GLSJ2-4-3 | 因设计原因，项目各阶段设计投资额度超过上一阶段批准投资额的允许偏差范围 | 10分/次 |  |
| GLSJ2-4-4 | 成果文件不满足有关主管部门批复意见和强制性标准要求 | 10分/项次 |  |
| GLSJ2-4-5 | 成果文件不满足勘察设计深度要求 | 5分/项次 | 单次审查、验收或检查为一次 |
| GLSJ2-4-6 | 签章不全、未授权代签或借用他人资格签章 | 5分/项次 |  |
| GLSJ2-4-7 | 对批复意见或审查意见的技术方案未落实 | 5分/项次 |  |
| GLSJ2-4-8 | 因勘察设计原因，引起重大设计变更 | 20分/项次 |  |
| GLSJ2-4-9 | 因勘察设计原因，引起较大设计变更 | 13分/次 |  |
| 其他失信行为（满分30，扣完为止。行为代码GLSJ2-5） | GLSJ2-5-1 | 在设计或设计变更中，违规谋取非法利益 | 30分/次 |  |
| GLSJ2-5-2 | 未按合同规定进行地质勘察 | 30分/次 |  |
| GLSJ2-5-3 | 地质勘察时间滞后，地质勘察成果未利用 | 20分/次 |  |
| GLSJ2-5-4 | 地质勘察深度不足 | 10分/次 | 单次审查、验收或检查为一次 |
| GLSJ2-5-5 | 设计单位指定建筑材料生产厂家、供应商 | 10分/次 |  |
| GLSJ2-5-6 | 提供虚假地质勘察资料 | 20分/项次 |  |
| GLSJ2-5-7 | 发生廉政事件但未触犯刑事法律 | 8分/次 |  |
| GLSJ2-5-8 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实 | 6分/项次 |  |
| 其他行为（行为代码GLSJ3） | 严重失信行为（行为代码GLSJ3-1） | GLSJ3-1 | 被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 |  |
| 其他失信行为（行为代码GLSJ3-2） | GLSJ3-2-1 | 进行虚假投诉 | 20分/次 | 单个合同段单次投诉举报为1次 |
| GLSJ3-2-2 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 15分/次 |  |
| GLSJ3-2-3 | 在资质申报、延续、变更等过程中弄虚作假 | 10分/项次 | 单个人员、设备、业绩等信息为1项 |
| GLSJ3-2-4 | 交通运输部或省交通运输厅要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的 | 10分/项次 | 单个人员、设备、业绩等信息为1项 |
| GLSJ3-2-5 | 被交通运输部通报批评 | 15分/次 |  |
| GLSJ3-2-6 | 被省交通运输厅、省公路局通报批评 | 10分/次 |  |
| GLSJ3-2-7 | 被各市（区）交通运输局通报批评 | 5分/次 |  |
| GLSJ3-2-8 | 被省交通工程质监站、省交通工程造价中心通报批评 | 5分/次 |  |
| 备注：履约行为检查每半年开展一次，检查结果以正式书面文件为准。除以项次扣分的行为外，一种行为在单个合同段的同次检查中原则上不重复扣分。 |