附件

《省政府工作报告》重点工作省交通运输厅工作任务进度安排表

| 重点工作 | 评价要点 | 进度安排及时间节点 | 分管领导 | 承办处室 | 具体 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、“新建续建榆林至绥德、安康至平利等15个高速公路项目，在建里程1500公里以上，建成400公里，新建改造干线公路600公里。” | 1、全年安排榆林至绥德等15个在建高速公路项目，在建里程1500公里以上。 | 通过日常监督管理、季度考核检查等措施，督促项目建设，确保目标顺利实现。 | 冯明怀 | 厅高管处 | 薛生高 |
|  | 2、计划建成千阳至宝鸡、西安至铜川等项目，年内建成里程400公里。 | 通过日常监督管理、季度考核检查等措施，督促项目建设，确保年内通车目标顺利实现。 |  |  |  |
|  | 3、新建改造干线公路600公里。 | 厅高管处督导，省公路局具体监管，全面推进项目各项工作。 |  |  |  |
| 二、“加快发展物流、金融、会展、服务外包、研发设计等产业” | 1、按照省政府办公厅《落实陕西省物流业调整和振兴规划实施方案部门工作分工》要求，根据职责分工积极发展交通物流。 | 全年 | 李永民 | 厅运输处 | 冯利荣 |
|  | 2、积极指导传统道路货运业向现代物流业转型，按照交通运输部要求积极开展甩挂运输和农村物流试点工作。 | 全年 |  |  |  |
|  | 3、加快完善交通物流公共信息平台建设前期工作。 | 全年 |  |  |  |
| 三、“进一步加快农村公路建设” | 新建改善农村公路3000公里，工程验收质量合格率100%。 | 6月底完成工程前期工作，12月底全面完成工程实体。 | 胡保存 | 厅公路处 | 王春英 |
| 四、“搞好安全生产、加强道路交通和特种设备安全管理，坚决遏制重特大事故发生” | 1、以危桥险路、长大隧道、道路安全设施为重点开展全省道路安全隐患排查治理。 | 1季度组织排查；2季度完成整治；3季度检查验收。 | 冯明怀 | 厅安监处 | 余茂华 |
|  | 2、开展道路客运隐患整治专项行动：监督道路客运企业落实安全生产责任制，加强全员安全教育，严格客运车辆GPS监管，强化客运车辆日常安全检查和维护，建立隐患排查长效机制；监督客运站场严格履行“三关一监督”，严格执行“三不进站、五不出站”安全工作制度。 | 1季度动员及安排部署；2季度督促企业自查自改；3季度检查督查。 |  |  |  |
|  | 3、加强高速公路施工安全监管，开展“平安工地”活动，严禁“三违”行为，严格施工特种设备安全监管。 | 每季度开展一次督查，年底组织“平安工地”达标验收。 |  |  |  |
| 五、“自觉接受人民代表大会及其常务委员会监督和人民政协的民主监督。完善政府重大决策程序，加强调查研究，推进决策科学化、民主化和法制化。” | 1、认真办理建议提案，办结率达到100%，满意率达到100%。 | 7月底前 | 胡保存 | 厅办公室 | 黄会奇 |
|  | 2、积极配合人大对交通运输立法等重大问题的调研工作。 | 按照要求时间进行。 | 李永民 | 厅法规处 | 姚 军 |
|  | 3、制定重大行政决策程序规定。 | 全 年 |  |  |  |
| 六、“认真贯彻实施政府信息公开条例，不断完善政府新闻发布制度，加强电子政务建设，减少会议和文件，提高服务效能，降低行政成本。” | 1、及时更新政府信息公开指南和目录，加大主动公开工作力度，妥善处理依申请公开，指导全系统积极稳妥做好政府信息公开工作。 | 全 年 | 胡保存 | 厅办公室 | 黄会奇 |
|  | 2、确保电子公文传输系统畅通平稳 | 全 年 |  |  |  |
|  | 3、规范公文运转管理，全年印发陕交发文件不超过120件；严格会议审批，精简会议数量，做好重要会议、重大活动的策划组织工作。 | 全 年 |  |  |  |
| 七、“增强工作主动性，对基层和群众提出的带有普遍性的问题，要变上级督促处理为提前主动解决，对重大民生事项实行承诺制，进一步提高政府公信力。” | 1、加强信访稳控工作，认真处理好群众来信来访，积极推动“事要解决”，确保重要时段、敏感时期行业稳定，不出现大的负面影响。 | 全 年 | 胡保存 | 厅办公室 | 黄会奇 |
|  | 2、加强对全系统门户网站的指导和规范，积极妥善处理群众建议和意见。加快厅门户网站信息更新，全年发布信息2200条以上。 | 全 年 |  |  |  |