- 附件1：

- 陕西省推进运输结构调整工作实施方案（2018—2020年）

（征求意见稿）

为贯彻落实党中央、国务院关于推进运输结构调整的战略部署，按照《国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）的通知》（国办发〔2018〕91号）、《交通运输部、中国铁路总公司等九部门贯彻落实国务院办公厅<推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）>的通知》（交运发〔2018〕142号）等文件要求，制定本实施方案。

- 一、总体要求

- （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照高质量发展要求，落实“五新”战略任务，以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，以神东、陕北、黄陇煤炭基地以及纳入汾渭平原大气污染防治的重点城市为主战场，以煤炭、石油、钢铁等大宗货物“公转铁”和集装箱多式联运为主攻方向，大幅提高铁路运输能力和服务水平，不断完善综合交通运输网络，切实提高运输组织效率，构建综合、绿色交通运输体系，着力促进物流降本增效，为推动“交通强省”建设，服务“三个经济”发展，主动融入“一带一路”大格局奠定基础，为打赢蓝天保卫战和污染防治攻坚战提供强有力的支撑保障。

（二）基本原则

——重点突破，补齐短板。以陕煤外运和外贸进出口为突破，加快榆林、延安等能源基地和宝鸡、咸阳、渭南等工业重地的货运铁路及专用线建设进度，补齐铁路运输基础设施短板，持续挖掘铁路运能潜力，优化既有线路的客货运输结构，有效提升煤炭、钢铁等大宗货物的铁路运输能力。

——统筹衔接，协同推进。建立健全运输结构调整工作统筹协调机制，强化省级相关部门之间、各级地方政府与铁路运输企业之间的协同联动，有效解决制约运输结构调整的突出问题，着力构建运输结构调整的长效工作机制。

——综合施策，系统推进。以优化运输结构、提高运输效率为目标，全面提升基础设施、技术装备和运输服务能力，充分发挥政府部门的引导作用，突出市场配置资源的主导作用，全面系统推进运输结构调整工作取得实效。

- （三）工作目标

到2020年，全省货物运输结构明显优化，大宗货物以铁路运输为主的格局基本形成，西安港中欧班列（长安号）货运量大幅增长，集装箱多式联运量占比显著提高，全省铁路货运量在2017年的基础上增长25%，增加1.09亿吨。全省年产量150万吨以上的煤炭、钢铁、电力、焦化、汽车制造等工矿企业和新建物流园区的铁路专用线接入比例达到80%以上，具有铁路专用线的大型工矿企业和新建物流园区的大宗货物铁路运输比例达到80%以上。运输装备清洁化水平大幅提升，累计淘汰高排放国三及以下排放标准营运柴油货车11万辆、油改气的老旧燃气车2万辆。新能源城市物流配送车辆数量大幅增加，城市建成区新增和更新物流配送车、邮政快递车辆中，采用新能源车辆或者达到国六排放标准的清洁能源车辆的比例超过80%，关中地区达到100%。

- 二、重点任务

- （一）铁路运能提升行动

- 1. 优化铁路运输组织。动态调整列车运行图，统筹考虑蒙华、靖神、冯红铁路等新增通道能力，重点优化西平、包西等主要煤运通道运输组织结构，着力推动煤运通道运力提升，持续增强运力保障后劲。优化列车编组计划，合理调整各编组站分工，促进安康东、宝鸡东充分释放能力。强化大枢纽格局，进一步提高新丰镇作业效率，全方位深化站区联劳协作，确保新丰镇编组站高效畅通。（中国铁路西安局集团有限公司牵头，省交通运输厅、省发展和改革委员会参与）

- 2. 提升铁路货运服务水平。推进铁路与企业的契约运输，协调中国铁路西安局集团有限公司与陕煤集团等重点客户签订“总对总”运输互保协议，提高合同煤占比，发挥煤炭中长期合同激励约束作用。优化货运产品，组织开行煤炭跨局直达列车，大力推广管内循环列车，并根据需求为企业提供多样化订制产品服务。加强市场营销，根据区域和季节市场变化，及时引导货源流向，积极组织煤炭客户开发相应下游市场，实现运输需求与运力配置紧密衔接。建立健全灵活的铁路运价调整机制，继续清理规范涉铁收费，重点清理铁路专用线企业收费，切实降低企业物流成本。针对具有自备车的企业，建立路企合作机制，提高自备车运输效率，扩大企业收益，协调出台降低企业自备车收费的政策措施。推进货运服务信息化，2020年底，研发完成“西铁货运”掌上手机软件和“客户分级管理系统”，充分发挥陕西煤炭交易中心、榆林煤炭交易市场作用，做好线上交易铁路运输服务。（中国铁路西安局集团有限公司、省发展和改革委员会牵头，省工业和信息化厅、省市场监督管理局、省交通运输厅、西安铁路监督管理局参与，各市（区）人民政府负责落实。）

- 3. 挖掘铁路运输通道潜力。加快实施《铁路“十三五”发展规划》、《陕西省“十三五”综合交通运输发展规划》，全面提高既有运输通道潜力，构建煤炭外运新格局。主动承接“公转铁”煤炭、石油、钢铁等物资运输，不断扩大铁路运输份额。深入挖掘唐呼铁路北口运输潜力，实现包西铁路东出南下增运，提高西平铁路煤炭外运能力，形成陕煤北上、南下、东出多通道运输的新格局。（中国铁路西安局集团有限公司牵头，省发展和改革委员会、省交通运输厅、省财政厅、西安铁路监督管理局、各市（区）人民政府参与）

- 4. 实施铁路站点扩能改造。尽快开展关键节点站场扩能改造工程，点线能力更加协调。2019年上半年完成延安北站扩能改造工程，缓解延安北站到发线不足问题，畅通包西线，提升延安机务段整备能力；完成榆林站扩能改造及货车运行故障动态图像检测系统建设工程，提升榆林地区货车检修能力及列检作业效率。优化零口折返段整备能力补强工程设计方案，使零口折返段尽快具备机车整备功能，释放零口至新丰镇区间运输能力，缓解新丰镇编组站到发线紧张局面。（中国铁路西安局集团有限公司牵头，省交通运输厅、省发展和改革委员会、省生态环境厅、延安和榆林市人民政府参与）

- 5. 加快铁路联络线建设。加快推进靖神铁路（靖边北站—神木西站，与蒙华铁路接轨）、冯红铁路（陕西榆林张家堡站—山西忻州冯家川站，与红柠铁路、瓦日铁路接轨）、宝麟铁路（园子沟、招贤装车线和凤翔lll场建设）、汉巴渝铁路（汉巴段）、朱大铁路（朱盖塔—大保当）、孤庙铁路（孤山川—庙沟门）和府谷铁路（与神朔铁路、准朔铁路接轨）等联络线建设，打通铁路干线网络运输节点。开展西安第二货运北环线的前期研究工作，加快推进包西铁路与蒙华铁路的联络线建设。（中国铁路西安局集团有限公司、省交通运输厅牵头，省发展和改革委员会、省自然资源厅、省生态环境厅、西安铁路监督管理局、各市（区）人民政府参与）

- 6. 加快铁路专用线建设。加快推进铁路专用线进企、进厂、进园，支持煤炭、石油、钢铁、汽车制造等大型企业以及大型物流园区等货物集散地的铁路专用线建设，重点加快陕西未来能源化工有限公司和陕西亚华煤炭运销有限公司等煤炭企业、中国神华能源股份有限公司和陕西延长石油集团有限公司等大型工矿企业、榆林海荣商贸和神木市保当集装箱等物流园区铁路专用线建设。优化铁路专用线建设和接轨审批流程，明确工作时限，压缩办理周期，提高专用线建设前期相关手续的办理效率。充分挖掘已有铁路专用线既有通道运输潜力，推进企业之间的铁路专用线共享共用。（中国铁路西安局集团有限公司、省交通运输厅、省发展和改革委员会牵头，省自然资源厅、省生态环境厅、西安铁路监督管理局、各市（区）人民政府参与）

- （二）公路货运治理行动

7. 强化公路货运超限超载治理。加强货物装载源头监管力度，重点加强对矿山、砂石料采集场、水泥厂、港口、物流园区等货物集散地排查，引导货运源头单位安装使用称重检测设备和视频监控设备，禁止超限超载车辆出场（站）上路行驶。进一步优化完善公路治超网络，实施高速公路收费站入口称重检测，优化国省干线公路超限检测站点布局，完善农村公路限宽限高保护设施。加强科技治超，依托信息化平台，实现跨区域、跨部门治超信息资源共享，坚决落实“一超四罚”。2019年底，全省一类源头装载企业远程监管全覆盖，全省二类源头装载企业远程监管完成50%；2020年底，全省二类源头装载企业远程监管实现全覆盖，高速公路货运车辆平均超限超载率不超过0.5%。（省交通运输厅、省自然资源厅、省生态环境厅牵头，省公安厅、省工业和信息化厅、省市场监督管理局参与，各市（区）人民政府负责落实）

- 8. 推动货运组织模式创新。促进“互联网+货运物流”新业态和新模式发展，探索和规范网络平台货运经营行为，不断提高货运组织效率和服务水平。深化陕西省无车承运服务与监测平台应用升级，确保全国无车承运人试点企业运行数据的实时上传，深入推进试点企业运行监测和动态监管。探索开展省级无车承运人试点工作，严格落实相关税费优惠政策，逐步培育创新能力强、运营管理规范、资源利用效率高的无车承运人品牌企业。（省交通运输厅牵头，省工业和信息化厅、省财政厅、省税务局、省市场监督管理局参与，各市（区）人民政府负责落实）

- 9. 加快高排放老旧机动车更新淘汰。严格落实《陕西省高排放老旧机动车淘汰更新实施计划（2018-2020年）》，采取经济补偿、限制使用、加强监管执法等措施，促进高排放老旧机动车加快淘汰。通过依法采取重点区域和重点时段限行、禁行等手段，倒逼排放不达标等老旧高排放柴油车加快淘汰更新。到2020年底，全省淘汰高排放国三及以下排放标准营运柴油货车11万辆、油改气的老旧燃气车2万辆，其中西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南市和杨凌示范区基本淘汰国三及以下排放标准营运中、重型柴油货车，其他各市淘汰各自总量的30%以上。（省公安厅、省交通运输厅、省生态环境厅、省商务厅、省财政厅、省工业和信息化厅、省市场监督管理局按职责分工负责，各市（区）人民政府负责落实）

- 10. 加强柴油货车污染治理。加快实施机动车排气污染检测与维护（I/M）制度，加快机动车检测平台与维护平台的对接，实现数据共享与交互，以及污染超标车辆检测、维护、复检等闭环管理。加强柴油车污染排放防控体系建设，加快遥感监测设施和超标排放执法取证能力、机动车污染排放执法防控监管及相关省市平台建设、完善和升级工作。开展高排放柴油货车集中停放地、维修地监督抽测。加强对销售和维修市场的监管力度，严厉打击和查处销售排放不达标车辆和维修造假企业。加大货运车辆污染治理力度，强化综合执法监管，依托陕西省公共信用信息平台，建立违法失信“黑名单”制度，实施多部门联合惩戒。（省生态环境厅、省交通运输厅牵头，省公安厅、省商务厅、省市场监督管理局参与，各市（区）人民政府负责落实）

- 11. 积极推进货运车型标准化。稳步开展危险货物运输罐车、超长平板半挂车、超长集装箱半挂车治理工作。做好既有营运车辆情况排查，引导督促货运企业制定车辆退出计划，加快更新淘汰不合规车辆，按期完成不合规车辆淘汰任务。积极开展模块化中置轴挂车示范运行工作，争取申报示范运行企业。提升模块化中置轴挂车装备水平，完善模块化中置轴挂车相关技术标准。（省交通运输厅牵头，省工业和信息化厅、省公安厅、省应急管理厅、省市场监督管理局、各市（区）人民政府参与）

- （三）多式联运提速行动

- 12. 加快多式联运枢纽及通道建设。依托省内铁路货场、公路货运站、机场等建设具有多式联运功能的货运枢纽（物流园区），重点加快推进新筑铁路综合物流中心和阎良、阳平、杨凌等铁路物流基地建设，积极推进延安城北（利源）物流园区、陕西商山物流园区等省级多式联运示范工程建设，构建全省重点货运集散地物流基地网络。进一步完善西安北等高铁站的货运配套设施和装备，持续增强咸阳机场等民航机场的航空货运服务能力。依托中欧、中亚班列和西安空港国际航线，发挥西安内陆港优势，以公铁联运为主，结合蒙华铁路等新线建设和既有线扩能改造，逐步完善覆盖全国、连接中亚和欧洲的“一带一路”多式联运大通道。（省交通运输厅、省发展和改革委员会、中国铁路西安局集团有限公司牵头，省自然资源厅、省生态环境厅、省商务厅、西安铁路监督管理局、民航陕西安全监督管理局、省邮政管理局、西部机场集团有限公司参与，各市（区）人民政府负责落实）

- 13. 深入实施多式联运示范工程。大力推进多式联运发展，研究制定支持多式联运发展的专项扶持政策，加快构建“公铁空”多式联运体系。加快推进西安港“一带一路”多式联运示范工程及“陆海联动、多点协同”的集装箱多式联运智能骨干网建设示范工程建设。探索开展省级多式联运示范工程，加大政策扶持力度，推动货运物流龙头骨干企业向多式联运经营企业转型。加强铁路部门与比亚迪、吉利等省内汽车制造企业合作，充分利用既有和新建铁路物流基地，大力组织商品汽车整列、成组装车，提高运输效率。（省交通运输厅、省发展和改革委员会牵头，省工业和信息化厅、省财政厅、省商务厅、西安铁路监督管理局、民航陕西安全监督管理局、中国铁路西安局集团有限公司、各市（区）人民政府参与）

- 14. 加强多式联运信息交互共享。完善多式联运信息交换共享机制，搭建多式联运信息共享平台，实现部门之间、运输方式之间的信息交互共享。加强交通运输、海关、市场监管等部门间的信息开放共享，为企业提供资质资格、认证认可、检验检疫、通关查验、违法违章、信用评价、政策动态等综合信息服务。加强示范工程运行监测，指导“西安港”和中铁联集两个全国多式联运示范工程建设单位加强与相关企业联盟合作，在设施共享、单证统一、规则衔接、信息互联等方面先行先试，加强多式联运信息交互共享，发挥引领示范作用。（省交通运输厅、省发展和改革委员会、中国铁路西安局集团有限公司牵头，省市场监督管理局、西安海关、西安铁路监督管理局、民航陕西安全监督管理局、省邮政管理局、各市（区）人民政府参与）

- （四）绿色货运配送行动

- 15. 推进绿色货运配送示范工程。引导西安、宝鸡、咸阳等中心城市以及重点城市群规划建设区域绿色货运配送网络，完善干支衔接型货运枢纽（物流园区）、城市配送网络节点、配送车辆停靠装卸配套设施建设。鼓励有条件的城市积极创建国家城市绿色货运配送示范工程，支持乡镇客运站与邮政、供销等网点合作，开展城乡货运配送服务。鼓励顺丰、圆通等邮政快递企业和城市配送企业创新统一配送、集中配送、共同配送、夜间配送等集约化运输组织模式。拓展丰富陕西省交通物流信息公共服务平台的功能，加大对示范项目货运枢纽（物流园区）建设和新能源配送车辆推广应用的支持力度。（省交通运输厅、省发展和改革委员会、省工业和信息化厅牵头，省公安厅、省自然资源厅、省商务厅、省邮政管理局参与，各市（区）人民政府负责落实）

- 16. 加大新能源城市配送车辆推广应用力度。制定出台加快推动城市新能源物流配送车辆推广应用的政策措施，优先支持新能源城市配送车辆上牌，进一步简化办理程序，引导物流配送企业优先使用新能源车辆。推动新能源城市配送车辆便利通行优惠政策落地。建立新能源城市配送车辆运营补贴机制，鼓励各地制定符合实际且彰显特色的城市配送车辆选型技术指南，不断推动城市配送车辆的标准化和专业化。到2020年，西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、韩城、杨凌示范区城市建成区新增及更新的物流配送车辆中，新能源车辆和达到国六排放标准的清洁能源车辆原则上要达到100%，其他市（区）达到80%。（省交通运输厅、省工业和信息化厅、省公安厅牵头，省财政厅、省生态环境厅、省市场监督管理局、省邮政管理局参与，各市（区）人民政府负责落实）

- 17. 完善充电等基础设施建设。严格贯彻落实《陕西省电动汽车充电基础设施专项规划（2016-2020年）》，加快推进充电站和公共充电桩的规划建设，将充电基础设施专项规划有关内容纳入城乡规划。在物流园区、工业园区、大型商业购物中心、农贸批发市场等货流密集区域，集中规划建设专用充电站和分散型充电桩。到2020年，全省共需建设充电站454座、分散充电桩9.44万个，其中物流环卫专用车充电站67座，城市公共充电站84座。西安市公共充电桩与电动汽车比例不低于1：6，城市核心区公共充电服务半径小于0.9公里。（省发展和改革委员会牵头，省工业和信息化厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房和城乡建设厅省交通运输厅参与，各市（区）人民政府负责落实）

- 三、保障措施

- （一）加强组织领导。

- 由省政府牵头成立推进运输结构调整工作领导小组，分管副省长担任组长，分管副秘书长和交通、发改、西安铁路监督管理局、中国铁路西安局集团有限公司主要领导担任副组长，其他省级有关部门和各市（区）人民政府主要领导担任成员，领导小组办公室设在省交通运输厅。建立运输结构调整工作联席会议制度，定期开展重大问题研判协商和组织调度，加快推进运输结构调整工作。各市（区）人民政府及中国铁路西安局集团有限公司要切实加强组织领导，按照“一市一策、一企一策”的要求，组织编制推进运输结构调整工作实施方案，细化分解目标任务，制定责任清单，健全责任体系，科学安排工作进度，出台配套政策，确保按时保质完成各项任务。建立健全铁路工作协调机制，推进国家铁路、地方铁路和企业铁路专用线等建设及运营协同联动。（省交通运输厅、省发展和改革委员会牵头，省级各有关部门、西安铁路监督管理局、中国铁路西安局集团有限公司、中国神华神朔铁路分公司、各市（区）人民政府参与）

- （二）完善激励政策。

落实国务院《行动计划》有关要求，衔接国土空间规划编制物流园区和工矿企业铁路专用线建设方案，积极做好项目用地服务保障，研究探索推进运输结构调整的用地支持政策，重点加大铁路专用线的用地支持力度，对《实施方案》所列的铁路专用线和货运枢纽（物流园区）项目，优先保障用地指标和办理用地手续。进一步简化铁路专用线审批流程，实施各相关部门并联审批，建立审批“绿色通道”，加快铁路专用线建设进度。制定出台铁路“量价互保”协议管理办法，确保提高煤炭、钢铁等工矿企业的铁路运输比例。研究出台无车承运人试点、多式联运示范、绿色配送示范等激励政策。（省自然资源厅、省交通运输厅、省发展和改革委员会牵头，西安铁路监督管理局、中国铁路西安局集团有限公司、各市（区）人民政府参与）

（三）加大资金支持。

积极拓宽财政资金支持范围，大力支持多式联运枢纽、绿色货运配送、充电基础设施等试点项目，严格落实高排放老旧柴油货车的经济补偿政策。鼓励社会资本设立多式联运产业基金，拓宽投融资渠道，加快运输结构调整和多式联运发展。各地要对运输结构调整工作成效显著的工矿企业，在落实错峰生产任务中给予动态调整。鼓励各地拓展融资渠道，运用新型金融产品，确保运输结构调整有关重点项目资金需求。（省财政厅、省发展和改革委员会、省交通运输厅、省生态环境厅牵头，省工业和信息化厅、西安铁路监督管理局、中国铁路西安局集团有限公司参与，各市（区）人民政府负责落实）

- （四）强化督导考核。

建立健全运输结构调整工作动态督导考评机制，加强对各地和各单位推进运输结构调整工作的督导考核，考核结果定期向社会公布，并将其纳入省政府的目标责任考核范畴。省政府负责对各市（区）人民政府、省级各有关部门、省属国有大中型企业和中国铁路西安局集团有限公司进行督导考核，各市（区）人民政府负责对市属各工矿企业、货运及物流（园区）企业的督导考核，确保责任落实到位。各市（区）人民政府、中国铁路西安局集团有限公司要按照《实施方案》明确的工作任务和职责分工，加强对运输结构调整工作的监测分析，建立信息报送机制，按季度总结形成运输结构调整工作情况报告，同时填写《陕西省运输结构调整工作监测分析统计表》（见附件4）和物流园区、大型工矿企业铁路专用线建设项目进展情况，于每季度结束后10个工作日内报送省交通运输厅和省发展和改革委员会。（省交通运输厅、省发展和改革委员会牵头，省工业和信息化厅、省公安厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省市场监督管理局、中国铁路西安局集团有限公司、各市（区）人民政府参与）

- （五）保障行业稳定。

加强部门协同联动，强化货运市场和重点企业监测，及时掌握行业动态和从业者诉求，完善货运从业人员社会保障、职业培训等服务。加大政策支持力度，积极培育拓展新兴市场，推动货运行业创新稳定发展和转型升级。（省交通运输厅、省发展和改革委员会牵头，省级各有关部门参与，各市（区）人民政府负责落实）

- （六）加强宣传引导。

加大对运输结构调整工作的宣传报道力度，定期召开新闻发布会，通报运输结构调整工作进展和成效，增强工作的公开性、透明性和一致性，及时回应社会关切，为运输结构调整工作奠定良好的舆论氛围和外部环境。（省交通运输厅、省发展和改革委员会牵头，省级各有关部门、西安铁路监督管理局、中国铁路西安局集团有限公司、各市（区）人民政府参与）

- 附件1：2018-2020年陕西省各市（区）铁路货运增量任务分解表

- 附件2：2018-2020年陕西省铁路专用线重点建设项目表

- 附件3：陕西省多式联运枢纽（物流园区）新改建项目表

- 附件4：陕西省运输结构调整工作监测分析统计表

- 附件1

- 2018-2020年陕西省各市（区）铁路货运增量任务分解表

| 序号 | 市（区） | 2017年 铁路货运量 （万吨） | 2019年比2017 年增加量 （万吨） | 2020年比2017 年增加量 （万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安 | 429 | 110 | 130 |
| 2 | 宝鸡 | 593 | 190 | 200 |
| 3 | 咸阳 | 2032 | 1100 | 1300 |
| 4 | 铜川 | 823 | 280 | 300 |
| 5 | 渭南 | 630 | 460 | 480 |
| 6 | 延安 | 1491 | 360 | 380 |
| 7 | 榆林 | 31541（其中： 神朔26180） | 4300（其中： 神朔2121） | 8020（其中： 神朔3030） |
| 8 | 汉中 | 265 | 75 | 80 |
| 9 | 安康 | 66 | 40 | 45 |
| 10 | 商洛 | 106 | 48 | 50 |
| 11 | 韩城 | 1126 | 57 | 60 |
| 12 | 杨凌 示范区 | 1 | 3 | 5 |
| 陕西省合计 |  | 39103 | 7023 | 11050 |
| 国家分配目标 |  | 39175 | 6977 | 10940 |

- 附件2

- 2018-2020年陕西省铁路专用线重点建设项目表

| - 序号 |  | - 所在地市 | - 项目名称 | - 企业名称 | - 里程（公里） | - 投资（亿元） |  | - 接轨站 | - 竣工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - （一）煤炭企业铁路专用线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | - 榆林市 | - 榆林市榆阳区聚钛煤炭 - 有限公司铁路专用线 | - 榆林市榆阳区聚钛 - 煤炭有限公司 | - 11.27 | - 5.0 |  | - 曹家伙场 | - 2018.12 |
| - 2 |  | - 榆林市 | - 神木市赋隆煤炭 - 有限公司铁路专用线 | - 神木市赋隆煤炭 - 有限公司 | - 6.4 | - 2.1 |  | - 神木西 | - 2019.01 |
| - 3 |  | - 榆林市 | - 伟华煤炭货物储运中心 - 铁路专用线 | - 神木市伟华煤炭 - 运销有限公司 | - 2.7 | - 2.0 |  | - 黄羊城 | - 2019.01 |
| - 4 |  | - 榆林市 | - 陕西亚华煤炭运销 - 有限公司铁路专用线 | - 陕西亚华煤炭运销 - 有限公司 | - 3.4 | - 2.2 |  | - 黄土庙 | - 2019.06 |
| - 5 |  | - 榆林市 | - 榆林市清水煤炭集运 - 有限责任公司铁路专用线 | - 榆林市清水煤炭集运有限责任公司 | - 7.3 | - 2.0 |  | - 大保当 | - 2019.10 |
| - 6 |  | - 榆林市 | - 陕西未来能源化工有限公司 - 金鸡滩煤矿铁路专用线 | - 陕西未来能源化工 - 有限公司 | - 10.5 | - 4.0 |  | - 孟家湾 | - 2019.12 |
| - 7 |  | - 榆林市 | - 榆林凉水井煤炭集运 - 有限公司铁路专用线 | - 榆林凉水井煤炭集运 - 有限公司 | - 4.0 | - 1.2 |  | - 西沟 | - 2019.12 |
| - 8 |  | - 榆林市 | - 国能煤炭投资有限公司铁路专用线 | - 国能煤炭投资有限公司 | - 10.56 | - 2.74 |  | - 神木西 | - 2019.12 |
| - 9 |  | - 榆林市 | - 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限 - 公司曹家伙场铁路专用线目 | - 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司 | - 7.2 | - 1.8 |  | - 曹家伙场 | - 2020.10 |
| - 10 |  | - 榆林市 | - 神木市腾雨物流 - 有限责任公司铁路专用线 | - 神木市腾雨物流 - 有限责任公司 | - 9.05 | - 3.9 |  | - 黄土庙 | - 2020.10 |
| - 11 |  | - 咸阳市 | - 长武安华煤炭集运有限责任公司 - 铁路专用线 | - 长武安华煤炭集运 - 有限责任公司 | - 2.4 | - 4.5 |  | - 大佛寺 | - 2020.12 |
| - 12 |  | - 榆林市 | - 榆神煤炭铁路专用线 | - 中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司 | - 85.9 | - 43.2 |  | - 朱盖塔 | - 2021.12 |
| - （二）工矿企业铁路专用线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | - 榆林市 | - 神木县红杉铁路集运有限公司 - 铁路专用线 | - 神木县红杉铁路 - 集运有限公司 | - 5.4 |  | - 1.4 | - 中鸡 | - 2019.01 |
| - 2 |  | - 榆林市 | - 陕西有色榆林铁路运销有限公司 - 铁路专用线 | - 陕西有色榆林铁路 - 运销有限公司 | - 11.6 |  | - 3.8 | - 曹家伙场 | 2019.06 |
| - 3 |  | - 榆林市 | - 榆林神华能源有限责任公司 - 铁路专用线 | - 榆林神华能源 - 有限责任公司 | - 5.5 |  | - 2.0 | - 郭家湾 | 2019.12 |
| - 4 |  | - 榆林市 | - 榆林市榆神工业区能源集运 - 有限责任公司铁路专用线 | - 榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司 | - 6.3 |  | - 8.1 | - 大保当 | 2019.10 |
| - 5 |  | - 榆林市 | - 靖边物流园区煤炭集配中心 - 铁路专用线 | - 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | - 15.8 |  | - 16.0 | - 靖边北 | 2019.12 |
| - 6 |  | - 延安市 | - 华能延安电厂铁路专用线 | - 华能延安电厂 | - 5.9 |  | - 3.6 | - 督河村 | 2020.08 |
| - 7 |  | - 榆林市 | - 神木县志昊商贸有限责任公司 - 铁路专用线 | - 神木县志昊商贸 - 有限责任公司 | - 3.4 |  | - 4.8 | - 中鸡 | - 2020.10 |
| - 8 |  | - 榆林市 | - 榆林市红杉曹家伙场铁路集运 - 有限公司铁路专用线 | - 榆林市红杉曹家伙场 - 铁路集运有限公司 | - 2.3 |  | - 4.7 | - 曹家伙场 | - 2020.08 |
| - 9 |  | - 榆林市 | - 榆林市榆阳中能袁大滩 - 矿业有限公司铁路专用线 | - 榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司 | - 4.3 |  | - 1.7 | - 闫庄则 | 2018.12 |
| - 10 |  | - 榆林市 | - 神木县江龙能源有限公司 - 铁路专用线 | - 神木县江龙能源 - 有限公司 | - 9.3 |  | - 3.5 | - 神木西 | 2021.12 |
| - 11 |  | - 宝鸡市 | - 凤翔长青铁路有限公司铁路专用线 | - 凤翔长青铁路有限公司 | - 13.6 |  | - 7.4 | - 凤翔 | 2021.01 |
| - 12 |  | - 渭南市 | - 中国飞行试验研究院铁路专用线 | - 中国飞行试验研究院 | - 1.4 |  | - 0.5 | - 陈庄 | 2019.12 |
| - 13 |  | - 榆林市 | - 子洲县西部能源投资 - 有限公司铁路专用线 | - 子洲县西部能源 - 投资有限公司 | - 3.2 |  | - 5 | - 子洲 | 2020.09 |
| - （三）物流园区铁路专用线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 榆林市 |  | - 榆林象道物流有限公司铁路专用线 | - 榆林象道 - 物流有限公司 | - 41.0 |  | - 40 | - 曹家伙场 | - 2018.12 |
| - 2 | - 榆林市 |  | - 神木市保当集装箱物流 - 有限公司铁路专用线 | - 神木市保当集装箱 - 物流有限公司 | - 6.6 |  | - 2.2 | - 大保当 | - 2019.02 |
| - 3 | - 渭南市 |  | - 陕西储备物资管理局 - 四五六处铁路专用线 | - 陕西储备物资管理局 - 四五六处 | - 3.1 |  | - 0.38 | - 韦庄 | - 2019.05 |
| - 4 | - 咸阳市 |  | - 陕西储备物资管理局 - 五三三处铁路专用线 | - 陕西储备物资管理局 - 五三三处 | - 5.5 |  | - 0.84 | - 永乐店 | - 2019.07 |
| - 5 | - 榆林市 |  | - 陕西亚华煤炭运销有限公司 - 铁路专用线 | - 陕西亚华煤炭 - 运销有限公司 | - 3.4 |  | - 2.2 | - 黄土庙 | - 2019.06 |
| - 6 | - 榆林市 |  | - 榆林市清水煤炭集运 - 有限责任公司铁路专用线 | - 榆林市清水煤炭 - 集运有限责任公司 | - 7.3 |  | - 2.0 | - 大保当 | - 2019.10 |
| - 7 | - 榆林市 |  | - 榆林海荣商贸物流有限 - 责任公司铁路专用线 | - 榆林海荣商贸物流 - 有限责任公司 | - 6.7 |  | - 1.4 | - 闫庄则 | 2019.12 |
| - 8 | - 榆林市 |  | - 陕西弘东浩强物流 - 有限公司铁路专用线 | - 陕西弘东浩强 - 物流有限公司 | - 10.0 |  | - 1.8 | - 中鸡 | - 2019.12 |
| - 9 | - 榆林市 |  | - 府谷县秦峰物流集运有限责任公司铁路专用线 | - 府谷县秦峰物流集运 - 有限责任公司 | - 6.5 |  | - 2.5 | - 郭家湾 | - 2020.05 |
| - 10 | - 榆林市 |  | - 榆林市榆神工业区铁运达物流有限公司铁路专用线 | - 榆林市榆神工业区 - 铁运达物流有限公司 | - 6.5 |  | - 2.0 | - 大保当 | - 2020.05 |
| - 11 | - 榆林市 |  | - 陕西弘东浩强物流有限公司 - 铁路专用线 | - 陕西弘东浩强 - 物流有限公司 | - 10.0 |  | - 1.5 | - 神木西 | - 2020.06 |
| - 12 | - 榆林市 |  | - 陕西锐拓物流有限公司 - 铁路专用线 | - 陕西锐拓物流有限公司 | - 2.6 |  | - 2.4 | - 神木西 | - 2020.12 |
| - 13 | - 榆林市 |  | - 靖边县海宏实业有限公司 - 铁路专用线 | - 靖边县海宏实业 - 有限公司 | - 4.83 |  | - 2.07 | - 靖边 | - 2020.12 |
| - 14 | - 榆林市 |  | - 陕西康隆国铁物流有限责任公司 - 铁路专用线 | - 陕西康隆国铁 - 物流有限责任公司 | - 13.5 |  | - 6.4 | - 杨桥畔 | - 2020.12 |
| - 15 | - 榆林市 |  | - 陕西凉水井集运有限公司 - 铁路专用线 | - 陕西凉水井 - 集运有限公司 | - 2.1 |  | - 2 | - 黄土庙 | - 2021.06 |

附件3

- 陕西省多式联运枢纽（物流园区）新改建项目表

| 序号 | 所在 地市 | 项目单位 | 项目名称 | 主要内容及建设规模 | 竣工 时间 | 投资 （亿元） | 设计年货运量（吞吐量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安 | 西安国际陆港 投资发展集团 有限公司 | 西安港“一带一路”中转枢纽多式联运基地 | 项目一期为西安港综合口岸，占地137亩，总建筑面积约70066平米，其中港航大厦47500平方米，立体停车库14826平方米，PDI检测厂房2700平方米，VPC加装改装厂房2250平方米，熏蒸房2000平方米，现场管理用房590平方米，卡口管理用房200平方米，集装箱堆场及道路硬化面积70308平方米。多式联运综合信息平台。 项目二期为西安港公铁联运枢纽，项目占地371亩，项目方案正在设计中。 | 一期竣工时间2020年； 二期竣工时间2023年。 | 总投资17.9亿，项目一期投资7.9亿元；项目二期投资约10亿元。 | 130万吨 |
| 2 | 咸阳 | 咸阳中信储运 有限公司公司 | 咸阳中信公铁 联运货运枢纽站 | 货物仓储、货物堆场、物流信息大楼、铁路到（发）站货场、装卸装备 | 2020 | 2.15 | 60万吨 |
| 3 | 咸阳 | 陕西三原华阳 工贸有限公司 | 陕西华阳 公铁联运 货运枢纽站 | 货物仓储、货物堆场、物流信息大楼、铁路到（发）站货场、装卸装备 | 2021 | 3 | 100万吨 |
| 4 | 延安 | 延安城北（利源）物流有限公司 | 延安城北（利源）物流园区 | 铁路专用线、煤炭快装系统、集装箱堆场、公铁换装设施、停车场、仓储设施、冷链仓储、高台库房、综合办公楼、信息服务平台。占地面积500亩，总建筑面积36203平方米，场地硬化面积143623平方米。 | 2020 | 8 | 1000万吨 |
| 5 | 汉中 | 汉中褒河 物流园区建设管理委员会办公室 | 褒河物流园区 | 新建梧凤四路、梧凤六路、梧凤七路、梧凤八路、梧凤三路东段、滨河路滨河五路、滨河七路、滨河九路、滨河二路、滨河三路总长21.33公里，配套建设综合管廊、给排水、交通、照明、绿化等工程 | 2022 | 10 | 150万吨 |
| 6 | 安康 | 陕西泸康酒业（集团）股份 有限公司 | 江南物流园区 | 依托中心城市东片区交通优势，建设江南物流园，以发展轻工产品、家居家电、日用百货、小商品批发、物流仓储等为重点，引进第三方物流，完善配送体系。项目占地面积约252亩，建成后将成为辐射周边区域的大型商贸集散中心。 | 2020 | 3 | 373万吨 |
| 7 | 安康 | 安康市九洲物流有限责任公司 | 九洲物流园区 | 规划占地1500亩，在高新区建设安康电商快递物流园区，推行“干线物流+中转仓+快递”集约发展模式，服务于建设秦巴区域中转中心和富硒电商第一市的目标，引入邮政速递、“四通一达”等知名快递企业，实现市内所有快递企业入驻，年处理快件业务能力达到1亿件以上。 | 2020年 | 9 | 150万吨 |
| 8 | 商洛 | 商洛陆港实业 （集团）有限公司 | 商山物流园区 | 公铁联运区、仓储区、加工区、配送区、贸易区、信息中心、办公区、生活区、货物堆场、低货位、海关货物待检区等。 | 2020 | 10 | 400万吨 |
| 9 | 杨凌 | 中国铁路西安局集团有限公司、 杨凌工业园区投资建设公司 | 杨凌示范区 综合物流园区 | 货运站场及果品气调库、冷冻库、分选包装车间等，占地1700余亩。 | 2021年 | 14 | 650万吨 |

- 附件4

- 陕西省运输结构调整工作监测分析统计表

附表1

运输结构调整工作监测分析表

| 地市 |  | 填报日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报部门 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

| 序号 | 指标 | 单位 | 2017年完成量 | 2018年完成量 | 2019-2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 当季完成量 | 年度累计完成量 |
| 1 | 铁路货运总量 | 万吨 | —— |  |  |  |
| 2 | 其中：国家铁路货运量 | 万吨 | —— |  |  |  |
| 3 | 国家能源投资集团铁路货运量 | 万吨 | —— |  |  |  |
| 4 | 其他铁路货运量 | 万吨 | —— |  |  |  |
| 5 | 集装箱公铁联运量 | 万TEU |  |  |  |  |
| 6 | 集装箱铁水联运量 | 万TEU |  |  |  |  |
| 7 | 大型工矿企业（大宗货物年运量150万吨以上，下同）数量 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 接入铁路专用线的大型工矿企业数量 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆数量 | 万辆 |  |  |  |  |
| 10 | 城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆数量（新能源车辆和达到国六排放标准的清洁能源车辆） | 万辆 |  |  | —— |  |
| 11 | 高速公路货运车辆超限超载率 | % |  |  | —— |  |
| 12 | 接入铁路专用线的大型工矿企业大宗货物运输总量 | 万吨 |  |  |  |  |
| 13 | 接入铁路专用线的大型工矿企业大宗货物铁路运输总量 | 万吨 |  |  |  |  |
| 14 | 高速公路收费站数量 | 个 |  |  |  |  |
| 15 | 高速公路入口称重检测收费站数量 | 个 |  |  |  |  |
| 16 | 普通国省干线货运车辆超限超载率 | % |  |  | —— |  |

注：2018年完成量，以及第5-16项指标2017年完成量仅需在2019年1月15日上报时一次填写，之后不再填写；“——”表示不需填写。

附表2

煤炭企业、工业企业、物流园区铁路专用线建设项目进展情况表

| 地市 |  |  |  |  |  | 填报部门 |  |  |  |  | 填报日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 地市 |  | 项目名称 | 责任单位 | 实际开工时间 |  | 实际完工时间 |  | 实际完成里程（km） | 当季完成货运量（万吨） |  | 年度累计完成货运量（万吨） |  | 备注 |