**项目编号：****SFZXXJ-2025-10**

陕西省高速公路阳光救援服务平台建设前期费用-可研及初设编制项目

**询**

**价**

**文**

**件**

 **陕西省高速公路收费中心**

**2025年9月**

陕西省高速公路收费中心

陕西省高速公路阳光救援服务平台建设前期费用

-可研及初设编制项目询价文件

陕西省高速公路收费中心现拟通过询价采购方式进行陕西省高速公路阳光救援服务平台建设前期费用-可研及初设编制项目采购（项目编号：SFZXXJ-2025-10），专门面向中小企业，欢迎合格投标人积极参与，现将有关事项说明如下：

**一、投标人需知**

本次项目采用询价采购的方式进行，具备本次询价文件要求资质的供应商方可参加本次询价，在参加询价时应提供以下资质证明文件，由询价小组进行资格审查：

1.具有在国内工商管理部门注册的企业法人或者其它组织，陕西省政府采购网注册供应商，并出具营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章（三证合一的投标人只需提供营业执照复印件加盖公章）。

2.法人授权书（原件）、企业法定代表人身份证复印件并加盖公章、被授权人身份证原件及复印件并加盖公章（企业法定代表人参加只需提供身份证）。

3.须提供近5年内（2020年1月1日至今）至少1份类似可行性研究报告或初步设计方案编制的项目合同复印件。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目中标人应在完成询价后30日内完成合同签订，本项目预算12.00万元。

6.委托授权书应标明委托授权起止时限，原则上委托授权时限应大于从接收询价文件至合同签订之日。一般不少于30日历天。

**二、询价文件领取**

1.领取时间：2025年9月19日15:00至16:30。

2.文件领取地点：西安市未央区未央路208号528办公室。

3.文件领取不收取费用。

4.领取询价文件时需携带下列资料：本人身份证原件和复印件加盖公司红色公章，以及营业执照复印件加盖公司红色公章。

**三、询价响应文件要求（必须对以下内容做出响应）**

询价响应文件格式：

1.报价表

报价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价项目 | 金额（万元） | 发票内容 |
| 可行性研究报告编制费用（含评审） | （含税） | 陕西省高速公路阳光救援服务平台建设前期费用-可研及初设编制项目 |
| 初步设计方案编制费用（含评审） | （含税） |
| 合计 | （含税） |

备注：应附分项报价，报价货币：人民币。单位：万元（精确到小数点后两位）。

2.单位资质材料

投标人证照复印件加盖公章、业绩证明材料等。

**四、服务内容及要求**

(一)项目概况

1.项目背景

为贯彻落实交通运输部及陕西省交通运输厅关于高速公路“阳光救援”行动的部署要求，进一步规范我省高速公路救援服务工作，提升救援服务透明度、效率和监管能力，陕西省高速公路收费中心负责建设全省统一的高速公路阳光救援服务平台。该平台将整合现有12122话务系统、微信小程序、高速综合监控系统和高管通APP等资源，实现救援服务全流程信息化管理。

该项目是信息化项目，需按照信息化项目要求完成可行性研究报告和初步设计方案编制，并通过有关部门审批。

2.平台建设内容

（1）升级12122话务系统，增设“道路救援”专属接听通道，扩展坐席功能，实现工单流转、回访与数据分析；

（2）开发“陕西12122”微信小程序救援功能，支持公众一键求助、费用查询、进度跟踪、电子签单与服务评价；

（3）扩展“陕西高管通”APP施救端功能，实现接单、进度上报、费用登记、历史工单查询与实时定位回传；

（4）升级高速公路综合监控系统，实现救援资源GIS可视化、车辆轨迹跟踪、服务质量分析与在途工单展示；

（5）建设数据接口，实现与部级平台的数据同步与共享。

（二）项目服务要求

1.服务内容

陕西省高速公路阳光救援服务平台需实现汇聚救援服务信息、优化救援组织流程、规范服务与收费行为、救援服务监督评价。本项目需根据阳光救援服务平台建设需求，按照可行性研究报告和初步设计的文档格式和内容要求，编制报告和方案文本，并根据采购人的要求，完善相关内容，配合完成审批。

2.交付要求

自合同签订之日起1个月内，交付可行性研究报告；2个月内提交初步设计方案；并根据采购人意见进行完善至定稿，通过评审。

3.验收要求

服务方应严格按照服务时间提交文稿，并通过采购方验收小组和专家评审验收。

4.项目人员要求

本项目须指定一名项目经理，能够及时进行需求收集，具有较高的专业素养、良好的沟通和[协调能力](http://www.so.com/s?q=%E5%8D%8F%E8%B0%83%E8%83%BD%E5%8A%9B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，具备较强的[服务意识](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%84%8F%E8%AF%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和耐心。

5.项目保密要求

本项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关的文档、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属采购人，供应商必须对所涉及到的内容保密，应按照要求签署保密协议。

**五、询价响应文件编写需知**

1.供应商应在响应文件中的报价上按要求标明完成本项目的所有费用总计，任何有选择的报价不予接受。

2.询价报价是完成采购项目内容所需的全部费用，包括但不限于完成本项工作可能遇到的所有风险与责任、政策性文件规定的各项应有的一切费用及其它相关的费用。

3.凡因供应商对询价文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。

4.报价语言：汉语语言文字。

5.询价期间各供应商所发生的一切费用自理。

6.本项目为一个整包。

7.询价响应文件一式三份(一个正本、二个副本) ，单独进行标识、装订，并采用密封袋递交，要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；询价文件每页须盖公章并加盖骑缝章；如是授权代表签字，请附法定代表人授权书。

8.询价响应文件的服务内容必须按照行业相关标准执行，设备故障、损毁时更换零部件需与原设备配套或优于原设备需求。全套响应文件应无涂改和行间插字，投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖投标人公章。

9.密封袋应加盖单位公章，在封面上标明采购人名称、项目名称、编号、报价人名称和于“2025年9月25日14:00时之前不得开启的字样”。

**六、询价响应文件的提交**

1.询价响应文件提交截止时间：2025年9月25日14:00，截止时间后，统一进行拆封。

2.询价时间：2025年9月25日14:30开始至询价结束。

3.询价地点：陕西省高速公路收费中心407会议室。

4.超过询价响应文件提交截止时间提交的文件不予接受。

**七、资格审查**

询价开始后，采购人组建的询价小组（询价小组由收费中心3人组成评判小组)，监审部门负责监标,对报价人提供的下列资料进行审验，审验合格者接受报价，否则拒绝其报价。

1.法定代表人本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

2.有效的企业资质证明文件；

3.合同复印件不少于1个项目，复印件能清晰的表明合同双方名称、项目内容和签署日期。

**八、成交原则**

采购人将依据《政府采购法》的相关规定成立询价小组，对所有报价人的报价文件进行评审。

1.由询价小组确认报价人提供的资质证明、质量和服务等均符合采购要求后，按最低评标价法的原则，确定成交供应商。如果出现技术指标等符合要求，报价等要求相同的情况，价格相同的供应商将进行二次报价，按价格最低的原则确定中标候选人。

2.该项报价一经询价小组认可，即为签约的合同价。

3.报价人提交的询价响应文件，将作为合同的组成部分。

4.采购人将询价小组确认的中标候选人作为中标人，并现场通报所有报价人询价结果，未中标供应商无质疑后，方可通知中标人为供应商。

**九、合同支付**

合同签订且服务期开始后，供应商开具全额合同发票。提交可行性研究报告并通过评审后支付50%，提交初步设计方案并通过评审后支付剩余50%。

**十、其他说明事项**

无

采购项目联系人：赵妍

联系方式（电话）：029-86250115

陕西省高速公路收费中心

2025年9月18日