| 2020年陕西“信用交通省”创建重点工作台账及分工方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 任务 | 完成时限 | 分工 |
| 一、贯彻落实习近平总书记重要指示批示和国家、部、省信用工作部署 | 加强组织领导 | 1.深入学习贯彻习近平总书记关于社会信用体系建设的指示批示，落实党中央、国务院有关信用工作的决策部署。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员配合 |
|  |  | 2.每季度召开1次信用体系建设领导小组会议，研究推进“信用交通省”创建相关工作，开展1次信用专题学习。 | 持续推进 |  |
|  |  | 3.与部、省建立长期的沟通对接协调机制。 | 持续推进 |  |
|  |  | 4.在我省交通强国试点方案中纳入信用工作，开展相关部署落实工作。 | 2020年12月 | 厅规划处负责将信用工作纳入交通强国陕西实施意见。 厅信用体系建设领导小组成员按职责分工负责落实。 |
|  | 加快推进落实 | 1.根据台账内容，每月汇总报送信用工作进展情况。 | 持续推进 | 各市（区）交通运输局、厅信用体系建设领导小组成员按照职责分别负责 |
|  |  | 2.在信用信息归集、共享、公开和应用等核心业务和技术工作中，持续明确责任单位和负责人员。 | 2020年8月 | 各市（区）交通运输局、厅信用体系建设领导小组成员按照职责分别负责 |
|  |  | 3.定期督促检查，了解掌握市县交通运输部门进展和成效，推动市县交通运输部门加强信用建设，确保各项任务扎实落地。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，各市（区）交通运输局、厅信用体系建设领导小组成员配合 |
|  |  | 4.推动将交通运输信用平台和网站建设运维、信用政策标准研究、信用培训、诚信宣传等经费纳入地方财政预算，为“信用交通省”建设提供经费保障。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，各市（区）交通运输局、厅财审处、人事处、科技处、省运行监测中心按职责分工分别负责 |
| 二、建设运维省级交通运输信用平台和网站 | 建设完善信用信息系统，做好运营维护 推进平台系统安全管理 | 1.按照部、省要求，在“陕西省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统”中增设与部省信用平台对接共享模块、信用承诺模块、重大失信主体警示模块、联合奖惩和红黑名单管理模块、分级分类监管模块。 | 2020年8月 | 省运行监测中心负责 |
|  |  | 2.根据部要求完善“信用交通·陕西”网站功能设计，增设信用承诺公示、政务诚信公示等栏目。 | 2020年8月 | 省运行监测中心负责 |
|  |  | 3.依托部信用指数分析系统和预警监测系统，及时处理发现的问题，改进信用建设工作，持续提升交通运输信用水平。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员配合 |
|  |  | 4.推进平台系统安全管理，“陕西省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统”和“信用交通·陕西”网站建立安全管理制度，有日常管理和应急管理机制，定期开展安全测评。 | 持续推进 | 省运行监测中心 |
| 三、加大信用信息归集共享公开力度 | 制定完善信用信息目录和相关制度 | 1.根据省厅职责调整，更新完善省级交通运输信用信息目录。 | 2020年8月 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员配合 |
|  |  | 2.市（区）交通运输主管部门依据职责，编制市级交通运输信用信息目录。 | 2020年8月 | 各市（区）交通运输局负责 |
|  | 加强信用数据归集 | 按照部省交通运输信用信息交换指标要求，在公路水运工程建设、运输服务、安全生产等领域加强信用信息归集共享，归集本业务领域80%（含）以上市场从业主体信用信息，数据归集覆盖全部市（区）。 | 持续推进 | 1.厅建设处牵头归集公路建设市场、水运工程建设市场信用信息从业企业从业人员的信用信息。 2.厅运输处牵头归集全省道路运输市场从业企业和从业人员的信用信息，省道路运输中心配合。 3.省水路交通中心牵头归集水路运输市场信用信息。 4.行政许可、行政处罚“双公示”信息由厅综合执法局、财审处、建设处、公路处、港航处、运输处、行政审批处、省公路局路政执法总队，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责归集。 |
|  | 推进信用信息共享 | 1.按照部省信用信息交换指标要求，共享行业现有全量交通运输信用信息至全国交通运输信用信息共享平台和省信用信息共享平台。共享信用记录数据内容完整(注：记录不为空的指标占60%以上为合格记录) 。 | 持续推进 | 省交通运输监测中心负责向全国交通运输信用信息平台对接报送数据。 各市（区）交通运输局，厅综合执法局、财审处、建设处、公路处、行政审批处、省公路局路政执法总队按职责分工向省信用信息共享平台报送数据。 |
|  |  | 2.每月同步增量信息给全国交通运输信用信息共享平台和省级信用信息平台。 | 持续推进 | 省交通运输监测中心负责 |
|  | 加大信用信息公开力度 | 1.在“信用交通·陕西”每周至少1次主动公开交通运输信用信息。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员、各市（区）交通运输局配合 |
|  |  | 2.在“信用交通·陕西”公示部和本省份制定的涉及信用管理的交通运输法规规章和政策标准文件。 | 持续推进 |  |
| 四、创新事前信用承诺 | 加强信用承诺制度建设 | 1.依法依规制定我省信用交通运输承诺制的政策文件。 | 2020年8月 | 厅综合执法局牵头，各市（区）交通运输局，厅各业务审批部门配合 |
|  |  | 2.开展信用承诺制相关宣传，广泛告知行政相对人。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，各市（区）交通运输局、厅财审处、建设处、公路处、运输处、港航处按照职责分工负责 |
|  | 加快推进信用承诺制 | 1.梳理可运用告知承诺和容缺受理的交通运行政许可事项并发布。 | 2020年12月 | 各市（区）交通运输局，厅财审处、建设处、公路处、运输处、港航处、审批处按职责分工分别负责 |
|  |  | 2.在交通运输行政事项中推广运用告知承诺和容缺受理。 | 2020年12月 | 各市（区）交通运输局，厅财审处、建设处、公路处、运输处、港航处、审批处按职责分工分别负责 |
|  |  | 3.为市场主体办理注册、审批、备案等相关业务时，开展标准化、规范化、便捷化的法律知识和信用知识教育。 | 持续推进 | 各市（区）交通运输局，厅财审处、建设处、公路处、运输处、港航处、审批处按职责分工分别负责 |
|  | 推进信用承诺公开 | 1.制定并应用格式规范的信用承诺书。 | 2020年8月 | 厅综合执法局牵头，各市（区）交通运输局，厅财审处、建设处、公路处、运输处、港航处、行政审批处按职责分工分别负责 |
|  |  | 2.将信用承诺通过本级政务网站或“信用交通”网站向社会公开。 | 持续推进 | 各市（区）交通运输局，厅财审处、建设处、公路处、运输处、港航处、按职责分工分别负责 |
|  | 加强协会自律 | 支持行业协会商会建立健全行业内信用承诺制度，加强行业自律。 | 2020年8月 | 各市（区）交通运输局负责 |
| 五、加强事中信用评价 | 组织开展信用评价 | 1.组织开展公路水路建设领域2019年度信用评价工作，按照交通运输部要求及时报送评价结果。 | 按照交通运输部要求 | 厅建设处牵头，省公路局、厅质监站按照职责分别负责 |
|  |  | 2.组织开展道路运输领域质量信誉考核。 | 2020年7月 | 厅运输处、省道路运输中心、各市（区）交通运输局按照职责分别负责 |
|  |  | 3.及时向社会公布信用评价结果和质量信誉考核结果，同时报送至“信用交通·陕西”和“信用陕西”网站。 | 2020年7月 | 厅建设处、省公路局、省道路运输中心按照职责分别负责 |
|  | 推动信用评价结果应用 | 1.在公路建设、水运工程建设、道路运输、水路运输、安全生产等重点领域，根据信用评价和质量信誉考核结果，结合“双随机一公开”工作，实施分级分类监管。 | 持续推进 | 各市（区）交通运输局负责 |
|  |  | 2.加强信用信息在公路建设、水运工程建设、道路运输、水路运输、安全生产等领域的应用，做到在行政许可、政府采购、招标投标、评优评先等行政管理事项中使用信用信息或信用产品（包括信用评价结果、信用承诺、信用报告等），推动信用与业务工作融合。 | 持续推进 | 各市（区）交通运输局，厅办公室、规划处、财审处、建设处、公路处、运输处、安监处、科技处、审批处按照职责负责 |
|  | 推进“信易行” | 1.结合行业信用评价和分级分类监管，制定“信易行”相关政策文件。 | 2020年10月 | 各市（区)交通运输局，厅运输处、省道路运输中心按照职责分工负责 |
|  |  | 2.采取实际措施推进“信易行”工作，可细化至二级领域。 | 持续推进 |  |
|  | 更新完善联合奖惩清单 | 根据部门职责和实际情况，及时更新完善联合奖惩的对象清单、措施清单。 | 根据工作实际适时调整 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员配合 |
|  | 认定红黑名单 | 1.依法依规进行红黑名单认定，并及时推送至“陕西省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统”和“信用·陕西”平台。 | 持续推进 | 公路治超领域由厅公路处牵头，各市（区）交通运输局、省道路运输中心按职责分工分别负责 公路水路建设市场由厅建设处负责 |
|  |  | 2.将认定的红黑名单及时向社会公示。 |  |  |
|  |  | 3.制定告知文书，确保相对主体的知情权、异议权、申诉权和修复权。 |  |  |
|  | 落实联合奖惩工作 | 1.根据国家和部省发布的联合奖惩备忘录及对应的红黑名单，及时响应并开展联合奖惩工作。 | 持续推进 | 各市（区）交通运输局，厅信用体系建设领导小组成员按照职责分别负责 |
|  |  | 2.依法依规开展联合奖惩工作，每月将奖惩情况形成成效清单，及时反馈厅综合执法局，并推送“信用陕西”。 | 持续推进 |  |
|  |  | 2.组织行业企业、从业人员参加公益性信用知识类或信用修复类公益培训。 | 2020年10月 | 各市（区）交通运输局、厅信用体系建设领导小组成员按照职责分别负责 |
|  |  | 3.按时参加部组织的信用培训。 | 按照统一安排组织实施。 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员按照职责分别配合 |
| 六、完善事后信用奖惩 | 公示联合奖惩案例 | 每季度向厅综合执法局报送1个以上联合奖惩案例。 | 持续推进 | 各市（区）交通运输局，厅信用体系建设领导小组成员按照职责分别负责 |
|  | 推动开展信用修复 | 1.及时办理“信用中国”网站、“信用交通”网站等渠道转办的信用修复要求，做好后续核查和信用权益维护工作。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员按照职责分别负责 |
|  |  | 2.鼓励被列入黑名单的失信主体按照程序开展信用修复工作，除上一条中转办的修复要求外。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，各市（区）交通运输局、厅信用体系建设领导小组成员按照职责分别负责 |
| 七、加强诚信文化建设 | 组织开展诚信宣传 | 1.开展“信用交通宣传月”及“一把手谈信用”主题活动。制定活动方案；开展信用宣传；总结活动成果。 | 根据部统一部署实施 | 厅综合执法局牵头，各市（区）交通运输局、厅信用体系建设领导小组成员按照职责分别负责 |
|  |  | 2.开展“诚信建设万里行”“诚信兴商宣传月”“诚信春运”等主题活动。 | 根据部省统一部署实施 | 厅综合执法局牵头，各市（区）交通运输局、厅信用体系建设领导小组成员按照职责分别负责 |
|  |  | 3.开展其他特色主体活动，营造良好诚信氛围。 | 持续推进 | 各市（区）交通运输局、厅信用体系建设领导小组成员按照职责分别负责 |
|  | 加强行业诚信文明建设 | 培树行业重大诚信典型，并获得省部级以上表彰。 | 持续推进 | 各市（区）交通运输局，厅机关有关处室，厅直有关单位按照职责分别负责 |
|  | 组织信用专项培训（1.5分） | 1.组织交通运输行业管理部门、企业和从业人员开展信用专题培训。 | 2020年10月 | 厅综合执法局牵头，各市（区）交通运输局、厅信用体系建设领导小组成员按照职责分别负责 |