治超长效机制建设年活动阶段性考核验收指标一览表

| 序 | 考核验收指标 | 责任单位 | 完成时限 | 查验方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 层层签订目标责任书，建立治超工作目标任务考核、责任追究和奖惩制度，将治超成效与交通建设、养护投资和计划挂钩 | 省公路局、省高速集团、省交通集团、宝汉公司，各市交通运输局 | 上半年 | 治超工作目标责任考核办法，考核结果及处理意见 |  |
|  | 设立治超工作机构，根据工作需要配备专职工作人员 | 省公路局、省高速集团、省交通集团、宝汉公司 | 上半年 | 文件，人员，固定办公场所 |  |
|  | 建立高速、干线和农村公路治超机构信息通报机制 | 省公路局、省高速集团、省交通集团、宝汉公司 | 全年 | 信息通报制度、通信联络畅通 |  |
|  | 建立我省各条公路通行承载标准数据库，研究开发网上审批软件系统和路况通行能力自动检索系统 | 省公路局、省高速集团、省交通集团、宝汉公司 | 三季度 | 软件运行情况 |  |
|  | 规范不可解体大件货物运输审批制度和工作流程，严格执行超限运输许可手续“一站式办理”，运输车辆“一站式监护”等各项服务承诺 | 省公路局、省高速集团、省交通集团、宝汉公司 | 全年 | 审批制度和工作流程、服务承诺公示、投诉记录 |  |
|  | 制定下发“一超四罚”有关规定，规范流程、明确责任、全面落实“一超四罚” | 省公路局、厅运管局 | 上半年 | 文件 |  |
|  | 调整完善治超监控网络，形成源头监管点、治超检测站、治超卸货场、计重收费站、流动检测车“五位一体”、互联互动、相互补充、全方位、无盲区治超网络完善的治超监控网络体系 | 省公路局、厅运管局 | 上半年 | 调整完善方案 |  |
|  | 全面推行路政人员进驻收费站、运政人员进驻治超站制度 | 省公路局、厅运管局，各市交通运输局 | 三季度 | 具体进驻和联动办法，实地查验 |  |
|  | 调整完善高速公路治超模式。全面推广超限检测联网系统，逐步将治超检测和收费发卡岗位合并，将治超站和收费站合二为一 | 省高速集团、省交通集团、宝汉公司 | 三季度 | 调整方案，实地查验 |  |
|  | 高速公路项目建设管理单位与建设单位签订治超目标责任书，制定治超管理制度，对进场的车辆按照规范装载的吨位进行收购 | 省高速集团、省交通集团、宝汉公司 | 上半年 | 目标责任书、治超管理制度 |  |
|  | 不定期对项目管理单位治超情况进行检查，对不履行监管职责，任由拉料车超限运输的，进行全省通报 | 省公路局 | 全年 | 明察暗访记录，通报 |  |
|  | 实现全省治超检测信息联网管理系统互通互联、资源共享，治超检测站实现省市站三级远程管理 | 省公路局 | 上半年 | 现场查看 |  |
|  | 试点流动检测车安装GPS定位系统和远程视频传输系统 | 省公路局 | 全年 | 现场查看 |  |
|  | 建立健全多种评价载体在内的路面治超成效科学评价体系 | 省公路局 | 上半年 | 评价办法 |  |
|  | 统一全省货物源头装载管理软件。每市至少建立1～２个远程源头治超监控点，并与省市两级运政部门信息共享，互联互通 | 厅运管局 | 三季度 | 货物源头装载管理软件、远程源头治超监控点 |  |
|  | 完善源头治超制度办法 | 厅运管局 | 全年 | 文件 |  |
|  | 建立源头装载企业档案，与当地政府相关部门、公路管理机构共同研究长效久治的监管措施，源头企业分类科学，监管有效 | 厅运管局 | 上半年 | 档案材料，监管方案 |  |
|  | 政府向社会公示源头装载企业 | 厅运管局 | 上半年 | 公示文件 |  |
|  | 通过保证金制度、合法装载责任书等形式落实货运源头装载企业责任 | 厅运管局 | 全年 | 保证金制度、帐户、责任书等 |  |
|  | 在省市县三级道路运输部门建立装载企业、货运企业、货运车辆和驾驶员信誉档案，将超限运输违法行为纳入信誉考核管理 | 厅运管局 | 上半年 | 信誉考核档案 |  |
|  | 源头装载有效监管率达到95%以上 | 厅运管局，各市交通运输局 | 全年 | 路面倒查源头 |  |
|  | 路面查处的超限车辆倒查处理率达到60%以上 | 省公路局，厅运管局，各市交通运输局 | 全年 | 移交及处理、反馈记录 |  |
|  | 定期向市政府汇报治超工作（每年不少于2次） | 各市交通运输局 | 全年 | 会议通知、视频、照片，汇报材料等 |  |
|  | 组织召开市治超成员单位工作联席会议 | 各市交通运输局 | 上半年 | 会议通知、议程、材料 |  |
|  | 将治超工作纳入市、县政府年度目标责任考核指标 | 各市交通运输局 | 上半年 | 目标责任书，上一年度考核结果 |  |
|  | 市、县政府组织相关部门开展综合治理工作，及时清理整顿非法超限运输装载源头 | 各市交通运输局 | 全年 | 治理方案，治理总结，视频，照片等 |  |
|  | 各市交通运输局将治超办作为内设科室，落实2～4名专职人员 | 各市交通运输局 | 上半年 | 文件，人员，固定办公场所、车辆 |  |
|  | 清理整顿非封闭式收费公路货车包缴通行费行为 | 各市交通运输局 | 上半年 | 清理整顿工作方案、工作记录、清理工作报告 |  |
|  | 细化完善相关制度办法，保证制度的针对性和可操作性，建立健全多层次的治超制度保障体系 | 各市交通运输局 | 全年 | 文件 |  |
|  | 治超人员执法培训、定期轮岗制度 | 各市交通运输局 | 全年 | 文件，实地查验 |  |