国家高速公路网（G6911）安来线

平利至镇坪高速公路路面工程施工招标公告

1.招标条件

本招标项目平利至镇坪高速公路已由国家发展和改革委员会以《关于陕西省平利至镇坪（陕渝界）公路可行性研究报告的批复》（发改基础[2016]2084号）批准建设，交通运输部以《关于陕西省平利至镇坪（陕渝界）公路初步设计的批复》（交公路函[2017]72号）对初步设计进行了批复，陕西省交通运输厅以《关于平利至镇坪高速公路施工图设计的批复》（陕交函[2017]585号）对施工图设计进行了批复。项目业主为陕西省交通建设集团公司，建设资金来自国家补助、企业自筹和国内银行贷款，招标人为陕西省交通建设集团公司。项目已具备招标条件，现对该项目的路面工程施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

平利至镇坪高速公路是安康至来凤高速公路的重要组成部分，路线起于安康市平利县，向南经镇坪至陕渝两省交界，与重庆市规划的陕渝界至巫溪高速公路相连，路线全长81.445公里。采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。本次招标路面工程主要包括主线和立交路面、服务区、收费广场路面、收费通道、沥青现场改性、路面排水及桥梁伸缩缝等工程。

2.2根据《交通运输部关于陕西省平利至镇坪（陕渝界）公路初步设计的批复》（交公路函[2017]72号）文件要求，本项目采用改进的传统模式进行管理。平利至镇坪高速公路全线设两个路面工程施工总监办，项目执行机构为平镇高速公路建设管理处。

2.3标段划分、计划工期及招标范围

本次路面工程施工招标分为1个组别2个标段，计划工期为529日历天，缺陷责任期24个月。计划2019年3月1日开工，2020年8月10日交工。

路面工程施工标段划分及主要工程内容见下表。

路面工程施工标段划分及主要工程内容一览表

| 组别 | 标段 | 起讫 桩号 | 路线长度（km） | 工程内容 | 计划工期 （日历天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LM-1 | K0+000～K42+064 | 42.06 | 路面工程量包括：4cm厚AC-13改性沥青混凝土上面层959.38千平方米，6cm厚AC-20改性沥青混凝土中面层959.38千平方米，10cm厚ATB-30沥青级配碎石下面层298.10千平方米；36cm厚水泥稳定碎石基层244.37千平方米；18cm厚水泥稳定碎石基层237.52千平方米；20cm厚水泥稳定碎石基层159.68千平方米；26cm聚丙烯纤维混凝土路面26.2千平方米 伸缩缝工程量包括：80型模数式伸缩缝3617.67m，160型单元式多向变位梳齿板式671.4m 排水工程量包括：5689.5m 现场加工改性沥青：A级90号桶装道路石油沥青12556吨 | 529 |
|  | LM-2 | K42+064～K81+445 | 39.38 | 路面工程量包括：4cm厚AC-13改性沥青混凝土上面层939.04千平方米，6cm厚AC-20改性沥青混凝土中面层939.04千平方米，10cm厚ATB-30沥青级配碎石下面层182.32千平方米，36cm厚水泥稳定碎石基层149.7千平方米，18cm厚水泥稳定碎石基层152.4千平方米，20cm厚水泥稳定碎石基层297.5千平方米；26cm聚丙烯纤维混凝土路面92.1千平方米 伸缩缝工程量包括：80型模数式伸缩缝4931.5m，160型单元式多向变位梳齿板式1967.8m 排水工程量包括：5087m 现场加工改性沥青：A级90号桶装道路石油沥青12876吨 | 529 |

注：以上各标段起点、终点桩号及工程量仅供参考。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备下述各项资质、业绩要求，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

（1）资质要求

| 类别 | 组别 | 标段 | 资 质 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面工程施工类 | A组 | LM-1、LM-2 | 具有独立法人资格，公路工程施工总承包壹级或以上资质，且同时具有路面工程专业承包壹级资质，具有企业安全生产许可证，企业法定代表人持省级或以上交通运输主管部门核发的安全生产考核A证。 |

（2）财务要求

| 类别 | 组别 | 标段 | 财 务 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面工程施工类 | A组 | LM-1、LM-2 | 1、2015年至2017年每年的企业营业额均不小于2亿元； 2、2015年至2017年每年的企业资产负债率均不大于80%； 3、2015年至2017年每年的企业所有者权益均不小于1亿元人民币。 |

（3）业绩要求

| 类别 | 组别 | 标段 | 业 绩 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面工程施工类 | A组 | LM-1、LM-2 | 近5年（2013年至今）完成过2个及以上新建或改扩建高速公路路面工程施工合同段，且里程累计不少于80公里（双幅）。 |

（4）信誉要求

| 类别 | 组别 | 标段 | 信 誉 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面工程施工类 | A组 | LM-1、LM-2 | 未被交通运输部或陕西省交通运输厅列入最新信用评价等级D级且在处罚有效期内。 |

（5）主要人员要求

| 类别 | 组别 | 标段 | 人员 | 数量 | 资 质 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面工程施工类 | A组 | LM-1、LM-2 | 项目经理 | 1 | 具有5年及以上相关施工经验，担任过1个及以上高速公路路面工程施工标段的项目经理，具有中级及以上技术职称，持公路工程一级注册建造师证书和省级及以上交通运输主管部门核发的安全生产考核B证。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
|  |  |  | 项目总工 | 1 | 具有5年及以上相关施工经验，担任过1个及以上高速公路路面工程施工标段的项目总工程师，具有高级及以上技术职称，持省级及以上交通运输主管部门核发的安全生产考核B证。 |  |

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 满足要求的投标人，可按要求购买招标文件并递交投标文件，最终一个投标人只能获得一个标段的中标资格。

3.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的投标人为关联企业。若母公司参与投标，则同时参与投标的母公司与子公司、同一母公司的子公司均构成关联关系；关联企业在同一组别内通过商务及技术文件评审的投标人数量不得超过组别内的标段数，若出现关联企业个数大于组别内标段个数，则按投标文件中填报的满足要求的业绩累计合同额大的优先通过第一个信封评审，若业绩累计合同额相等时，以2017年企业营业额大的优先通过第一个信封评审。

关联企业不能同时获得施工及施工监理标段（具有监理与被监理关系）的中标资格。如若出现，则优先保留施工标段的中标资格，取消监理标段的中标资格。

4. 评标办法

本次路面工程施工招标采用资格后审，合理低价法评标。

5. 招标文件的获取

5.1 凡具备条件的投标人，请于2018年12月18日至2018年12月22日（节假日不休息），每日上午8：30至11:30（北京时间，下同），下午14:30至16:30，在西安市中江酒店（详见大厅公告），持单位介绍信、经办人身份证原件及复印件（加盖单位公章）购买招标文件。

5.2 投标人按组别购买招标文件，招标文件每套售价1000元，图纸（电子版）每套售价1000元，现金发售，售后不退，仅提供收据。

6. 投标文件的递交

6.1 递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年1月7日14:00时，投标人应于当日9:00至14:00将投标文件递交至西安市中江酒店（详见大厅公告）。

6.2 逾期送达、未送达指定地点或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.3 投标人须提交投标保证金：人民币200万元/投标人（现金或银行保函）

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在陕西采购与招标网、陕西省交通运输厅、陕西省交通建设集团公司网站上发布。

8. 自出售招标文件之日起，将陕西省交通建设集团公司网站公布项目概况、对投标人的资格审查条件、评标办法、招标人联系方式等关键内容。

9. 联系方式

招 标 人：陕西省交通建设集团公司    地    址：西安市唐延路6号

邮    编：710075                    联 系 人：李先生

电    话：029-88869941  0915-8412676

传    真：0915-8412303

2018年12月17日

注：（1）招标公告及文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件，扫描件或复印件内容应清晰可辩，否则评审时不予认可。

（2）招标公告及文件中提到的货币单位除有特别说明外，均指人民币元。