国家高速公路网（G6911）安来线

平利至镇坪（陕渝界）高速公路机电工程施工监理

招标公告

1.招标条件

本招标项目平利至镇坪高速公路已由国家发展和改革委员会以《关于陕西省平利至镇坪（陕渝界）公路可行性研究报告的批复》（发改基础[2016]2084号）批准建设，交通运输部以《关于陕西省平利至镇坪（陕渝界）公路初步设计的批复》（交公路函[2017]72号）对初步设计进行了批复，陕西省交通运输厅以《关于平利至镇坪高速公路施工图设计的批复》（陕交函[2017]585号）对施工图设计进行了批复。项目业主为陕西省交通建设集团公司，建设资金来自国家补助、企业自筹和国内银行贷款，招标人为陕西省交通建设集团公司。项目已具备招标条件，现对该项目的机电工程施工监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

平利至镇坪高速公路是安康至来凤高速公路的重要组成部分，路线起于安康市平利县，向南经镇坪至陕渝两省交界，与重庆市规划的陕渝界至巫溪高速公路相连，路线全长81.445公里。采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。

2.2标段划分、计划工期及招标范围

本次机电工程施工监理招标分为2个标段，计划监理服务期为38个月（其中施工期8个月，试运营期6个月，缺陷责任期24个月），计划监理进场时间：2020年1月。标段划分及主要工程内容见下表。

| 监理标段 | 起讫桩号 | 路线长度（km） | 主要工程内容 | 监理服务期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JDJ-1 | K0+000~K81+423 | 81.4 | JD-1~6标段的监理服务（全线的收费、通信及监控施工监理） | 38 |
| JDJ-2 | K0+000~K81+423 | 81.4 | JD-7~13标段的监理服务（全线的隧道供配电、照明、通风及隧道消防施工监理） | 38 |

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，且满足下述各项资质、业绩、总监理工程师资历要求，并在其他监理人员、主要办公设备及交通工具等方面具备相应的施工监理能力。

（1）资质要求

| 标段 | 资 质 要 求 |
| --- | --- |
| JDJ-1、JDJ-2 | 具有独立法人资格；具有交通运输部颁发的有效的公路机电工程专项监理资质，且资质应列入交通运输部全国公路工程监理资质企业名录。 |

说明：对于投标人所填报的资质，招标人将按交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公布的最新从业单位资质名录进行核查，投标人应提供相应页面截图以供核查，投标人未列入该名录或与名录中名称不符的，评审时不予认可。

（2）业绩要求

| 标段 | 业 绩 要 求 |
| --- | --- |
| JDJ-1、JDJ-2 | 2014年至今，完成过2个或以上新建（或改扩建）高速公路机电工程施工监理服务合同段，且总里程不少于80公里（双幅）。 |

说明：对于投标人所填报的业绩，招标人将在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”进行核查，投标人应提供相应页面截图以供核查，若无法查询或与查询结果不符，评审时不予认可。

（3）信誉要求

| 标段 | 信 誉 要 求 |
| --- | --- |
| JDJ-1、JDJ-2 | 1、未被交通运输部或陕西省交通运输厅列入最新信用评价等级D级且在处罚有效期内。 2、满足《公路工程标准施工监理招标文件（2018年版）》第二章投标人须知第1.4.4条规定。 |

注：1.投标人须提供其在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件以供核查。

2.投标人须提供其在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件以供核查。

3.投标人须提供“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）投标人或法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询结果截图复印件以供核查。

（4）人员要求

| 标段 | 人员 | 数量 | 资 历 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JDJ-1、JDJ-2 | 总监理工程师 | 1 | 具有5年或以上机电工程相关监理工作经验，担任过1个或以上新建（或改扩建）高速公路机电工程总监理工程师（或驻地监理工程师），持交通运输部颁发的有效的公路机电专业监理工程师证书，具有高级或以上专业技术职称。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |

说明：1、投标人须附注册监理工程师证书在注册登记网站“交通运输部‘全国公路建设市场信用信息管理系统’”的页面截图以供核查。若无法查询或与查询结果不符，评审时将不予认可。

2、对于投标人所填报的总监理工程师业绩，招标人将在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”进行核查，投标人应提供相应页面截图以供核查。若无法查询或与查询结果不符，评审时不予认可。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3满足要求的投标人，可按标段购买招标文件并递交投标文件。一个投标人最终只能获得一个标段的中标资格。若进行两个标段的投标，其填报人员可以重复。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不能同时获得施工及施工监理标段（具有监理与被监理关系）的中标资格。如若出现，则优先保留施工标段的中标资格，取消其监理标段的中标资格。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不能同时获得机电监理及机电交工验收检测标段的中标资格。如若出现，则优先保留机电交工验收检测标段的中标资格，取消其监理标段的中标资格。

3.5在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4.评标办法

本次招标采用资格后审，综合评估法评标。

5.招标文件的获取

5.1凡具备条件的投标人，请于2019年11月18日至2019年11月23日（节假日休息），每日8：30至12:00（北京时间），下午14:00至17:00，在西安市唐延路6号陕西省交通建设集团公司915办公室，持网上投标确认单、单位介绍信、经办人身份证原件及彩色复印件（加盖单位公章）购买招标文件。

5.2投标人按标段购买招标文件，招标文件每套售价1000元（含PDF格式的图纸光盘），现金发售，售后不退，仅提供收据。参加多个标段投标的投标人必须分别购买相应标段的招标文件，并对每个标段单独递交投标文件。

6.投标文件的递交及相关事宜

6.1递交投标文件截止时间（投标截止时间，下同）为2019年12月9日13时00分，投标人应于当日9时00分至13时00分将投标文件递交至陕西省公共资源交易中心408开标室。

6.2逾期送达、未送达指定地点或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.3投标人须提交投标保证金：人民币5万元/投标人（现金或银行保函）

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、陕西省公共资源交易平台、陕西采购与招标网、陕西省交通运输厅、陕西省交通建设集团公司网站上发布。

8.其他

8.1自出售招标文件之日起，将在陕西省公共资源交易平台、陕西省交通建设集团公司网站公布项目概况、资格审查条件、评标办法、招标人联系方式等关键内容。

8.2根据陕西省交通运输厅、陕西省发展和改革委员会联合下发《关于全省交通建设项目进入公共资源交易平台交易的通知》（陕交发[2019]101号）的相关要求，从2019年9月10日起，依法必须招标的交通建设项目，原则上应在相应的公共资源交易平台申请入场交易。各投标人需先在陕西省公共资源交易中心进行诚信入库及办理CA数字证书业务，办理地点为陕西省体育场体教公寓B座北侧裙楼，为避免影响正常业务的开展，请各投标人尽快办理（具体办理流程见《陕西省数字证书认证中心》网站）。

9.联系方式

招 标 人：陕西省交通建设集团公司     地    址：西安市唐延路6号

邮    编：710075                     联 系 人：李先生

电    话：029-88869941               传    真：029-88869941

2019年11月15日

注：（1）招标公告及文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件，扫描件或复印件内容应清晰可辩，否则评审时不予认可。

（2）招标公告及文件中提到的货币单位除有特别说明外，均指人民币元。