G5京昆高速西安至陕川界段安全韧性提升工程

(筒车湾至棋盘关段)施工招标关键内容公示

一、项目概况

G5京昆高速西安至陕川界段安全韧性提升工程(筒车湾至棋盘关段)路线起于安康市宁陕县筒车湾镇，经洋县、城固、南郑、汉台、宁强等县(区)，止于汉中市宁强县棋盘关陕川交界，全长242.44公里。建设内容主要包含路基路面、桥涵、隧道、交通工程及沿线设施等公路安全韧性提升内容和制度体系建设。其中路线工点1处(单幅)、路基路面工点24处、桥涵工点353座(单幅)、隧道工点10座(双洞)、交通安全设施提升路段211.2公里同步，完善安全风险管控制度体系。批复建安费160400.6691万元。

施工期12个月，缺陷责任期24个月；养护期工期60个月（含缺陷责任期6个月）。养护期自施工期的缺陷责任期满后起算。实际开工时间、工期以发包人要求为准。主要工程内容如下：

| 施工标段 | 起止桩号 | 路线长度（km） | 主要工程内容 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JK-SG1 | G5京昆高速西安至陕川界段（筒车湾至棋盘关段） | 242.44 | （1）施工期：本项目路段范围内安全韧性提升工程包括的路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施工程施工及缺陷责任期修复； （2）养护期：为本项目安全韧性提升工程施工期工点的日常维修（不含日常保养），具体指桥梁下部因洪水冲刷引起的桩基外露、临河挡墙的局部掏空、路基边坡防护及支挡结构物、隧道边仰坡防护、排水设施的修复工程。 | 施工期12个月，缺陷责任期24个月； 养护期60个月（含缺陷责任期6个月）。养护期自施工期的缺陷责任期满后起算 |

二、投标人资格要求

1.资格审查条件

本次招标投标人须具备独立法人资格、有效的营业执照，且资质、业绩、人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力，具体要求如下：

（1）资质最低要求

| 标段 | 资质要求 |
| --- | --- |
| JK-SG1 | - 一、投标人独立投标的，须满足以下要求： - （1）具有独立法人资格； - （2）具备公路工程施工总承包一级或以上资质； - （3）具备桥梁工程专业承包一级资质； - （4）具备隧道工程专业承包一级资质； - （5）具备公路路面工程专业承包一级资质； - （6）具备公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级资质； - （7）具备路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质； - （8）具备有效的企业安全生产许可证； - （9）法定代表人持有省级或以上交通运输主管部门核发有效的A类安全生产考核合格证书。 - 二、投标人以联合体形式投标的 - 1.承担主体工程（含桥隧、路基）及养护工程施工专业分工的联合体成员，须满足以下要求： - （1）具有独立法人资格； - （2）具备公路工程施工总承包一级或以上资质 - （3）具备桥梁工程专业承包一级资质； - （4）具备隧道工程专业承包一级资质； - （5）同时具备路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质； - （6）具备有效的企业安全生产许可证； - （7）法定代表人持有省级或以上交通运输主管部门核发有效的A类安全生产考核合格证书。 - 2.承担路面工程施工专业分工的联合体成员，须满足以下要求： - （1）具有独立法人资格； - （2）具备公路路面工程专业承包一级资质； - （3）具备有效的企业安全生产许可证； - （4）法定代表人持有省级或以上交通运输主管部门核发有效的A类安全生产考核合格证书。 - 3.承担交通安全设施工程施工专业分工的联合体成员，须满足以下要求： - （1）具有独立法人资格； - （2）具备公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级资质； - （3）具备有效的企业安全生产许可证； - （4）法定代表人持有省级或以上交通运输主管部门核发有效的A类安全生产考核合格证书。 |

（2）财务最低要求

| 标段 | 财务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - JK-SG1 | - 近三年（2022年、2023年、2024年）的平均企业资产负债率不大于85%。 | - 以联合体形式参加投标的，联合体各单位均须满足财务最低要求。 |

（3）业绩最低要求

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| - JK-SG1 | - 2020年（含）以来，同时满足： - 一、施工业绩 - 1.至少独立完成过2个新建或改扩建高速公路项目土建工程（本次招标“土建工程”所指包括路基或路面或桥涵或隧道，以下相同）施工合同段，且路线长度累计不少于20km（全幅）； - 2.独立完成过的新建或改扩建高速公路桥梁工程长度累计不少于3km（以单幅计）； - 3.独立完成过1个新建或改扩建高速公路路面工程施工合同段； - 4.独立完成过1个新建或改扩建高速公路交通安全设施工程施工合同段。 - 二、养护业绩 - 至少完成过2个单项合同金额不少于400万元的高速公路养护工程项目土建工程施工合同段，且累计合同金额不少于5000万元。 |

注：1.近5年是指2020年1月1日至投标截止时间，以交工验收时间为准。

2.业绩以在“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”网页截图为准。

3.以联合体形式参加投标的，按照各联合体单位相应业绩之和确定联合体具有的业绩。

4.如果同一业绩同时包含上述一项或多项施工内容，则根据各单位承担专业予以计算认定相应类别专业工程的业绩。

（4）信誉最低要求

| 标段 | 信誉要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - JK-SG1 | - 未被交通运输部或陕西省交通运输厅列为信用评价等级D级且处于有效期内。 | - 联合体投标的，联合体所有成员均须满足。 |

（5）主要人员最低要求

| 标段 | 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JK-SG1 | 项目经理 | 1 | 具有中级或以上技术职称；持有公路工程专业一级建造师注册证书；持有省级或以上交通运输主管部门核发有效的B类安全生产考核合格证书；2020年（含）以来，至少担任过1个新建或改扩建高速公路项目土建工程施工合同段的项目经理职务。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
|  | 项目总工 | 1 | 具有公路工程相关专业高级或以上技术职称；持有省级或以上交通运输主管部门核发有效的B类安全生产考核合格证书；2020年（含）以来，至少担任过1个新建或改扩建高速公路土建工程施工合同段的项目总工职务。 |  |

注：以联合体形式参加投标的，项目经理和项目总工须为牵头人所属员工。

（6）拟投入的其他管理人员和技术人员在投标时不需填报，但须按招标文件中规定的格式、内容和要求做出相关承诺。具体的人员名单在合同谈判期间确定，但必须满足招标文件中规定的数量及资格要求，作为合同文件的组成部分及招标人进行履约检查的依据。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足合同附件的要求，招标人将有权取消其中标资格。

（7）拟投入的主要机械设备、主要试验检测设备，在投标时不需填报，但须按招标文件中规定的格式、内容和要求做出相关承诺。具体的主要机械设备、主要试验检测设备清单在合同谈判期间确定，但必须满足招标文件中规定的数量及性能要求，作为合同文件的组成部分及招标人进行履约检查的依据。

2.本次招标接受联合体投标，根据工程内容和相应的资质要求，划分为3个类别专业分工：主体工程（含桥隧、路基）及养护工程施工专业，路面工程施工专业，交通安全设施工程施工专业。组成联合体投标的投标人，必须满足下列要求：

（1）联合体各成员均应具备独立法人资格，联合体成员最多3家(含3家）单位，各成员须具备承担相应专业分工的资质。

（2）联合体牵头单位应是承担主体工程（含桥隧、路基）及养护工程施工专业分工的单位，联合体牵头单位对施工期、养护期施工负总责。项目经理和项目总工须为联合体牵头人所属员工。

（3）同一专业分工只允许由一家成员单位承担。按照各自的专业资质确定联合体的资质，按照各单位相应业绩之和确定联合体的业绩。

（4）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（5）联合体各方以及与其具有关联关系（单位负责人为同一人或存在控股、管理关系）的单位，不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本次投标。

（6）联合体各方应按规定的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。

3.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标，否则相关投标均无效。

4.同一单位以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不能同时获得本项目施工及施工监理、中心试验室标段的中标资格(具有监理与被监理关系)。如先获得施工监理或中心试验室中标资格，将取消其施工标段中标资格，如先获得施工标段中标资格，将取消其施工监理或中心试验室标段中标资格。

5.招标人同期实施G5京昆高速西安至陕川界段安全韧性提升工程（筒车湾至棋盘关段）和G70福银高速西安至陕鄂界段安全韧性提升工程两个项目的施工招标工作，每个投标人可同时参加多个标段的投标，但只允许获得一个标段的中标资格。若出现同一投标人（如为联合体投标时，仅对联合体牵头单位要求）在多个标段综合得分同时排名第一的情况，则推荐其在投标报价高的标段为第一中标候选人，其余标段由其他投标人按综合评分排名依序递补。

6.在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

7.投标保证金：每标段人民币50万元，现金或银行保函。

三、‌‌‌评标办法

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本次评标采用综合评估法，资格后审。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。 若综合评分相等时，依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）信誉得分较高的投标人优先； （3）施工组织设计得分较高的投标人优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、服务期限、工程质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，提供的相关资料符合招标文件规定，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期b.若投标保证金采用现金形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函和开具保函权限说明（如有）的原件。 d.投标保证金递交符合招标文件投标人须知前附表第 10.2 款相关要求。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名或盖章。 （6）投标人以联合体投标时，联合体满足招标文件的要求： a.投标人 按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任 ，并明确了联合体牵头人，且联合体的组成符合招标文件规定； b.联合体各方分别按照招标文件要求，填写投标文件中的相应表格。 （7）投标人如有分包计划 ，符合招标文件第二章“投标人须知 ”第1.11款规定 ，且按招标文件第九章“投标文件格式 ”的要求填写了“拟分包项目情况表 ”。 （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限符合招标文件规定。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （13）施工组织设计部分符合招标文件内暗标编制要求。 第二个信封（报价文件）评审标准： - 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，提供的相关资料符合招标文件规定，内容均按规定填写。d.不同投标人的投标文件未互相混装; e.各层封套投标函标明的标段号、单位名称及关键信息内容一致。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 （6）投标人未提交调价函。 （7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价与投标函大写金额报价一致。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（或基本账户开户行出具含有企业基本存款账户编号的《基本存款账户信息》）； （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的财务状况符合招标文件规定； （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （5）投标人的信誉符合招标文件规定； （6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定； （7）投标人的其他要求符合招标文件规定； （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形； （9）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定； （10）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。 |
| 2.2.1 | 分值 构成 （总分 100 分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 施工组织设计：7 分 主要人员：10分 财务：5分 业绩：5分 信誉：3分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价： 70分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算 方法 | （1）评标价的确定： 评标价Di=投标函文字报价-暂估价-暂列金额 除按招标文件规定在开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，剩余所有投标人的评标价均为有效评标价（D）。 （2）评标基准价的确定： 在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，通过摇号的方式从《陕西省公路工程建设项目招标投标管理办法》（陕交发[2022]50号）中规定的六种计算方法中随机抽取B、E、F的一种作为当次招标评标基准价的计算方法，之后按已抽取的评标基准价计算方法抽取相关计算参数。 开标现场计算并宣布评标基准价，宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留 2 位小数 |
| 3.9.2 | 评标报告 | 评标报告应如实记载下列内容： （1）招标项目基本情况 （2）评标委员会成员名单 （3）监督人员名单 （4）开标记录 （5）符合要求的投标人名单 （6）否决的投标人名单以及否决理由 （7）串通投标情形的评审情况说明 （8）评分情况 （9）经评审的投标人排序 （10）中标候选人名单 （11）澄清、说明事项纪要 （12）需要说明的其他事项 （13）评标附表 |

详细评分标准

| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分 因素 | 评分因 素权重 分值 | 各评分因素 细分项 |  | 分值 |  |
| 2.2.4 （1） | 施工组织设计 | 7分 | 总体施工组织布置及规划（建设和养护） |  | 2 | 好计1.6～2分，较好计1.2～1.6分，基本满足项目需要计1.2分。 |
|  |  |  | 施工方案、方法与技术措施（建设和养护） |  | 2 | 好计1.6～2分，较好计1.2～1.6分，基本满足项目需要计1.2分。 |
|  |  |  | 工期、质量、安全生产、交通保畅管理体系及保证措施（建设和养护） |  | 1 | 好计0.8～1分，较好计0.6～0.8分，基本满足项目需要计0.6分。 |
|  |  |  | 环境保护、文明施工、事故处理管理体系及保证措施（建设和养护） |  | 1 | 好计0.8～1分，较好计0.6～0.8分，基本满足项目需要计0.6分。 |
|  |  |  | 支付保障管理体系及保证措施（建设和养护） |  | 1 | 好计0.8～1分，较好计0.6～0.8分，基本满足项目需要计0.6分。 |
| 2.2.4 （2） | 主 要 人 员 | 10分 | 满足资格审查 |  | 6 | 满足资格审查最低要求得6分. |
|  |  |  | 项目经理 任职资格与业绩 |  | 2 | 满足资格审查要求之外，每增加1个新建或改扩建高速公路项目土建工程施工合同段项目经理任职业绩加1分，每增加1个高速公路养护工程项目土建工程施工合同段项目经理任职业绩加1分，最多加2分。 |
|  |  |  | 项目总工任职资格与业绩 |  | 2 | 满足资格审查要求之外，每增加1个新建或改扩建高速公路项目土建工程施工合同段项目总工任职业绩加1分，每增加1个高速公路养护工程项目土建工程施工合同段项目总工任职业绩加1分，最多加2分。 |
| 2.2.4（3） | 评 标 价 | 70 分 | 1.评标价得分 ①评标价Di=投标函文字报价-暂估价-暂列金额 除按招标文件规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，剩余所有投标人的评标价均为有效评标价。 ②评标基准价P 在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，通过摇号的方式从《陕西省公路工程建设项目招标投标管理办法》（陕交发[2022]50号）中规定的六种计算方法中随机抽取B、E、F的一种作为当次招标评标基准价的计算方法，之后按已抽取的评标基准价计算方法抽取相关计算参数。 开标现场计算并宣布评标基准价，宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 2.评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分=70-偏差率×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=70+偏差率×100×E2。 其中：E1=1，是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2=0.5，是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值； 评标价得分分值保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”；评标价得分最低为 0 分。 |  |  |  |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 13分 | 财务 | 5 |  | 满足资格审查最低要求得3分； 满足资格审查要求之外，独立投标人或联合体牵头人近三年（2022年、2023年、2024年）的平均企业资产负债率等于85％不加分,小于等于75%加2分,75%-85%之间内插。 |
|  |  |  | 业绩 | 5 |  | 满足资格审查最低要求得3分； 满足资格审查要求之外，2020年1月1日至投标截止时间（以交工验收时间为准），每增加1个新建或改扩建高速公路项目土建工程施工合同段业绩加1.5分，每增加1个高速公路养护工程项目土建施工合同段业绩加0.5分，最多加2分。 |
|  |  |  | 信誉 | 3 |  | 根据陕西省交通运输厅《关于陕西省2024年度公路建设市场从业企业信用评价结果应用的通知》文件规定： 1.按照公路施工企业的信用评价等级进行评分，信用评价等级为AA级的施工企业得3分；信用评价等级为A级的施工企业得1分；信用评价等级为B级、C级的施工企业得0分。 2.对具有陕西省交通运输厅2023年度信用评价等级而无2024年度信用评价等级的企业，其2023年度信用评价等级延续1年。延续陕西省交通运输厅上一年信用评价结果后仍无信用评价结果的，按照全国综合评价结果对待,但不得高于省厅原评价等级的上一级。 3.初次进入陕西省的从业企业，按照全国公路施工企业综合信用评价等级确定。无全国综合评价结果的企业，且无不良信用行为，其信用评价等级按A级对待。联合体投标的,信用评价等级以联合体牵头人信用评价等级为准。 |

评标办法正文详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版·第一册）》相应内容。